# Постановление Администрации города Кургана
от 14 декабря 2017 г. N 9510
"Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана"

С изменениями и дополнениями от:

7, 30 марта, 18 мая, 6 июля, 28 августа, 14, 15 ноября, 4 декабря 2018 г., 11 февраля, 29 марта, 2 августа, 25 сентября, 8 ноября, 26 декабря 2019 г., 8 июня, 23, 25 ноября, 21 декабря 2020 г., 9 апреля, 20 августа, 10, 26 ноября, 27 декабря 2021 г., 28 января 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. N 169, Постановлением Правительства Курганской области от 28 августа 2017 года N 320 "О государственной программе Курганской области "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы", Уставом муниципального образования города Кургана Администрация города Кургана постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Курган и курганцы" и разместить на официальном сайте муниципального образования города Кургана в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента социальной политики Постовалова И.В., директора Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Иванову Е.Г., директора Департамента финансов и имущества Зворыгина И.В.

| Руководитель Администрации города Кургана | А.Ю. Потапов |
| --- | --- |

Приложение
к постановлению Администрации города Кургана
от 14.12.2017 г. N 9510
"Об утверждении муниципальной программы
"Формирование комфортной городской
среды на территории города Кургана"

# "Формирование
комфортной городской среды на территории города Кургана"

# Паспорт муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана"

| Наименование Программы | Муниципальная Программа "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана" |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года N 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды"; - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 27.11 217); - Постановление Правительства Курганской области от 28 августа 2017 года N 320 "О государственной Программе Курганской области "Формирование комфортной городской среды"; - Решение Курганской городской Думы от 31.03.2021 N 19 "Стратегия социально-экономического развития муниципального образования города Кургана до 2035 года" |
| Заказчик Программы | Администрация города Кургана |
| Ответственный исполнитель Программы | Департамент развития городского хозяйства, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Департамент финансов и имущества, |
| Разработчик Программы | Департамент развития городского хозяйства |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - повышение качества и комфорта городской среды на территории города Кургана; Задачи Программы: - оценка физического состояния всех дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, на территории города Кургана; - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; - повышение уровня благоустройства общественных территорий; - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов города Кургана; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству дворов и общественных территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ед.); доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (%); количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (ед.); доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%) |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2024 годы |
| Финансовое обеспечение Программы | Общий объем бюджетных ассигнований для реализации Программы в 2018 - 2024 годы составит 842 367,88529* тыс. руб. в том числе за счет: федерального бюджета - 638 690,77178* тыс. руб. областного бюджета - 99 236,14709* тыс. руб. городского бюджета - 91 157,88830* тыс. руб. внебюджетный источник - 13 283,07812* тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории города Кургана; благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве; благоустройство общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий |

* Средства федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат корректировке.

# Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Важной составляющей качества жизни населения, благоприятной жизненной среды, комфортных условий для проживания в городских условиях является благоустройство территорий.

Благоустройство городских территорий представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных объектов и элементов, на них расположенных). До начала реализации муниципальной программы выполнялись работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на междворовых проездах и тротуарах. С 2014 по 2019 год было отремонтировано 121 дворовая территория, а в парках и скверах до 2017 года осуществлялась только уборка территории, с 2017 года было благоустроено 30 общественных пространств.

Всего в муниципальном реестре города Кургана зарегистрировано 50 общественных территорий (парки, скверы и т.д.), нуждающихся в благоустройстве. При проведении общественного голосования, жители города Кургана предложили благоустроить еще 14 других общественных территорий, находящихся в разных микрорайонах города (в настоящее время выполняется работа по включению 14 общественных территорий в реестр объектов муниципальной собственности). Кроме этого, в 2017 году была проведена инвентаризация 1763 дворовых территорий многоквартирных жилых домов. Так, в существующем жилищном фонде на территории города объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере нормам Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации:

- недостаточный уровень озеленения и благоустройства районов многоэтажной застройки;

- асфальтовое покрытие дворовых проездов, внутриквартальных проездов и тротуаров пришло в негодность или полностью отсутствует;

- в большинстве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции;

- во дворах не осуществляется уход за зелеными насаждениями, которые представлены в основном зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники;

- детское игровое и спортивное оборудование за многие годы эксплуатации не отвечает эстетичному виду и не соответствует современным требованием безопасности, а во многих дворах пришло в негодность и демонтировано;

- во многих дворах практически отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке;

- система ливневой канализации находится в неисправном состоянии, либо отсутствует, что доставляет массу неудобств жителям многоквартирных домов и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Состояние общественных территорий города (парков, скверов):

- недостаточное количество парков, скверов;

- во многих скверах отсутствует освещение;

- разрушение травяного покрытия газонов;

- зеленые насаждения представлены в основном зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники;

- малые архитектурные формы не соответствуют современным требованиям стандарта;

- количество зеленых насаждений ежегодно сокращается за счет вырубки деревьев и кустарников в связи со строительством и реконструкцией различных объектов. В связи с чем в парках и скверах необходимо провести реконструкцию зеленых насаждений, газонов, цветников, восстановить освещение, наполнить парки и скверы малыми архитектурными формами и детскими игровыми площадками.

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий является системным элементом благоустройства и реконструкции улиц города. Без благоустройства дворов и общественных территорий, благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

В связи с этим существует необходимость реализации муниципальной программы по формированию комфортной городской среды на долгосрочный период, которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий.

Масштабность проблемы определяет необходимость программно-целевого решения организационно-технических, правовых, экономических и социальных задач и мероприятий, обеспечивающих условия реализации программы, поскольку они носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на качество жизни и социальное благополучие жителей города Кургана, дальнейшее экономическое развитие города.

На сегодняшний день на дворовых и общественных территориях, включенных в муниципальную программу по формированию комфортной городской среды, при проведении мероприятий по благоустройству требуется увеличение площади парковочных площадок, увеличение функциональных элементов детского игрового, спортивного оборудования и досугового пространства, повышение уровня озеленения и благоустройства.

Обустройство дорожно-тротуарной сети, общественных территорий (парков, скверов), обеспечение освещения дворовых территорий, парковочных пространств, установка малых архитектурных форм (скамеек и урн), увеличение площади зеленых насаждений в целом повысит уровень комфортности проживания граждан, будет способствовать повышению социальных, экологических, гигиенических, функциональных и эстетических качеств городской среды. Установка новых, современных игровых и спортивных комплексов позволит создать более комфортные условия для отдыха, игр и занятий спортом. Детские игровые и спортивные площадки, установленные во дворах, дают возможность детям вне дома и школы играть и общаться друг с другом, познавать основные правила нравственного и социального поведения в обществе.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства городских территорий и создать условия для комфортного проживания граждан.

# Раздел II. Цель и задачи Программы

Главной целью реализации Программы является:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории города Кургана.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- оценить физическое состояние всех дворовых территорий, общественных территорий, уровень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, на территории города Кургана;

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- повысить уровень благоустройства общественных территорий;

- сформировать условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов города Кургана;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в деятельность по благоустройству дворов и общественных территорий.

Достижение цели и задач планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

# Раздел III. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2018 по 2024 годы. Снижение эффективности Программы может являться досрочным прекращением реализации Программы.

# Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет федерального бюджета, бюджета города Кургана, бюджета Курганской области и внебюджетных источников.

Объемы финансирования Программы уточняются в процессе формирования и исполнения бюджетов города Кургана и Курганской области.

# Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования муниципальной программы по источникам и годам реализации

Информация по распределению объемов финансирования Программы по источникам и объемам финансирования приведена в таблице 1:

Таблица 1

| Задача, мероприятие | Главный распорядитель средств городского бюджета | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Задачи: - оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, на территории города Кургана; - благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве в городе Кургане; - благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, на территории города; - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству дворовых и общественных территорий. |
| Реализация проектов благоустройства дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании города Кургана | Департамент финансов и имущества | Федеральный бюджет (по согласованию) | 567082 | 85414 | 127085 | 96506 | 131144 | 126933 | 0 | 0 | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ед.). Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (%). Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (ед.). Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%). |
|  |  | Областной бюджет | 153477 | 6429 | 2594 | 84183 | 57681 | 2590 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет города Кургана | 95297 | 9184 | 12968 | 20879 | 16224 | 15153 | 10445 | 10445 |  |
|  |  | Внебюджетный источник (софинансирование заинтересованными лицами) | 8044 | 150 | 1620 | 4713 | 1561 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого | 823901 | 101177 | 144266 | 206281 | 206610 | 144676 | 10445 | 10445 |  |

* Средства федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке.

Значения целевых индикаторов приведены в разделе VIII Программ.

# Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации муниципальной программы

Началом реализации Программы является проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий. Целью проведения данных мероприятий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу, разработанную с учетом требований Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года N 691-пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

В результате реализации мероприятий Программы на каждой дворовой территории планируется произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, утвержденных решением общих собраний собственников, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 годы.

Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и так далее.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству с 2018 по 2024 год приведен в приложении 3 муниципальной Программе.

Перечень общественных территорий, с учетом результатов общественного обсуждения и голосования, проводимого по отбору общественных территорий, подлежащий реализации с 2018 по 2024 годы, приведен в приложении 3 муниципальной Программе.

Для реализации мероприятий муниципальной Программы подготовлены следующие документы:

- механизм реализации мероприятий программы "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана" и контроль за ее реализацией приведен в приложении 1 к муниципальной Программе;

- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству, приведен в приложении 4 к муниципальной Программе;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории приведен в приложении 5 к муниципальной Программе;

- порядок аккумулирования и расходования поступлений по финансированию от юридических лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству, приведены в приложении 7 к муниципальной Программе.

Основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение уровня благоустройства территорий города Кургана. Проведение мероприятий Программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей города, обеспечит комплексный подход к вопросам благоустройства.

# Раздел VII. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления города Кургана действующим законодательством.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в таблице 2:

Таблица 2

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | ДРГХ, МКУ "УДХБ", ДАСиЗО, МКУ "УКС" | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | Готовый дизайн проект |
| Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | ДРГХ, МКУ "УДХБ" | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | Готовый дизайн проект |
| Размещение муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на выполнение мероприятий, установленных муниципальной программой "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана" | ДРГХ, МКУ "УДХБ", ДАСиЗО, МКУ "УКС" | II квартал | II квартал | II квартал | II квартал | II квартал | II квартал | II квартал | Муниципальные контракты на выполнение работ в рамках муниципальной Программы "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана" |
| Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | ДРГХ, МКУ "УДХБ" | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 декабря | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 ноября | Акты приемки выполненных работ, отчеты |
| Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу | ДРГХ, МКУ "УДХБ" ДАСиЗО, МКУ "УКС" | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 декабря | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 ноября | Акты приемки выполненных работ, отчеты |

# Раздел VIII. Система целевых индикаторов

Целевые индикаторы Программы количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы, приведены в таблице 3:

Таблица 3

| N | Наименования индикатора | Единицы измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1. | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 25 | 15 | 52 | 21 | 15 | 30 | 30 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |  | 5,69 | 6,49 | 9,29 | 11,06 | 11,86 | 13,47 | 15,08 |
| Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству дворов территорий |
| 3. | Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 4. | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение уровня благоустройства общественных территорий и формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5. | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Ед. | 9 | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | 1 |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 25 | 46,9 | 68,75 | 90,63 | 98,44 | 100 | 101,56 |

Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области на поддержку мероприятий Программы, а также для оценки эффективности использования субсидий, выделяемых из бюджета Курганской области городскому бюджету на реализацию мероприятий муниципальной Программы "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана", также используются показатели результативности Программы, приведенные в приложении 2 к муниципальной Программе.

# Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением муниципальной программы

Общий контроль реализации Программы осуществляет Администрация города Кургана. Оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляет Департамент развития городского хозяйства Администрации города в соответствии с разделом VII, приложениями N 1, N 2 Программы.

# Раздел IX. Сведения о наличии государственных программ Российской Федерации и государственных программ Курганской области, предназначенных для решения задач, совпадающих с задачами муниципальной программы

В Курганской области действует государственная Программа Курганской области, утвержденная Постановлением Правительства Курганской области от 28 августа 2017 года N 320 "О государственной Программе Курганской области "Формирование комфортной городской среды".

Приложение 1
к муниципальной Программе
"Формирование комфортной
городской среды на территории
города Кургана"

# Механизм реализации
мероприятий программы "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана" и контроль за ее реализацией

В рамках Программы запланировано благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Программы, исходя из минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству.

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует Правилам благоустройства города Кургана, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации N 711/пр от 13 апреля 2017 года "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов", а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом состоянии хотя бы один из элементов минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству, установленного в настоящем разделе Программы. Физическое состояние дворовой территории и отдельных элементов благоустройства, необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации исходя из минимального и дополнительного перечней видов работ.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входят:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора, декоративного ограждения (высотой не более 0,7 м.).

По решению заинтересованных лиц (данное решение оформляется протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах) могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовой территории при условии принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах и (или) собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, решения о финансировании выполнения мероприятий из перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории в размере:

- не менее 15% от сметной стоимости данных работ.

- не менее 20% от сметной стоимости данных видов работ (данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после 20.02.2019 года).

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входят:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- выполнение работ по озеленению;

- установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам городской среды маломобильных групп граждан;

- оказание услуг по разработке проектно-сметной документации наружного освещения;

- иные виды работ.

Работы по благоустройству дворовых территорий (исходя из минимального и (или) дополнительного перечня) софинансируются из федерального, областного и городского бюджетов при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Определение очередности работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального и дополнительного перечня работ в рамках реализации муниципальной программы, определяется критериями по отбору дворовых территорий, утвержденных постановлением Администрации города Кургана N 4545 от 19.07.2018 года "Об утверждении Порядка проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана на 2019-2022 годы". Отбор осуществляется и утверждается решением комиссии по рассмотрению и оценке заявок о включении дворовой территории многоквартирных домов в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана", итоги рассматриваются Общественной комиссией по обсуждению проекта муниципальной программы и осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана" и вносятся на утверждение Администрации города Кургана.

Муниципальное образование город Курган вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом муниципального образования города Кургана при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией по контролю за ходом выполнения государственной программы Курганской области и муниципальных программ по формированию комфортной городской среды (далее МВК) в порядке, установленном МВК.

Муниципальное образование город Курган вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные постановлением Администрации города Кургана N 4545 от 19.07.2018 года "Об утверждении Порядка проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана на 2019-2022 годы". При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования в порядке, установленном МВК.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального и дополнительного перечня работ, в рамках реализации муниципальной программы, заинтересованные лица могут обеспечить свое трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации. Минимальным объемом трудового участия заинтересованных лиц может являться однократное проведение коллективного субботника. Под субботником в данном случае понимается коллективное выполнение неоплачиваемых, не требующих специальной квалификации работ по благоустройству дворовой территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонтных работ (демонтаж оборудования, уборка мусора), выполнение покрасочных работ, земляных работ, высадка деревьев и иные виды работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, заинтересованные лица представляют отчеты о проведении работ по благоустройству дворовой территории с трудовым участием заинтересованных лиц, подписанные представителями подрядной организации и совета многоквартирного дома (председателем совета дома, председателем товарищества собственников жилья и другими) с приложением фото и (или) видеоматериалов, копий публикаций в средствах массовой информации, информационно-коммуникационной сети "Интернет". Данные документы предоставляются в Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана.

До начала проведения работ по благоустройству дворовых территорий собственниками помещений в многоквартирных домах должны быть снесены незаконно установленные на дворовой территории строения (гаражи, сараи, и т.д.)

По окончанию работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов представитель заинтересованных лиц, утвержденный протоколом общего собрания собственников многоквартирного дома, совместно с управляющей компанией (ТСЖ, ЖСК) обязан принять у Исполнителя в состав общего имущества многоквартирного дома оборудование и иные материальные ценности, на основании акта приема-передачи (приложение 6 к муниципальной Программе) объектов благоустройства дворовых территорий для их последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства РФ. Такое решение должно быть отражено до начала проведения работ по благоустройству в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству в рамках муниципальной программы.

Также в рамках Программы запланировано благоустройство общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Программы.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует Правилам благоустройства города, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации N711/пр от 13 апреля 2017 года "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов", а также потребностям жителей города Кургана. Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определяются по результатам инвентаризации. Необходимость благоустройства общественных территорий, а также перечень видов работ по благоустройству общественных территорий определяются по результатам общественных обсуждений, а также по результатам рейтингового голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий. Порядок и сроки общественных обсуждений и процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий устанавливаются нормативно-правовым актом Администрации города Кургана.

В перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий входят:

- благоустройство набережной;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция (строительство) многофункционального общественного спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;

- реконструкция мостов (переездов) внутри поселений;

- создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения на общественных территориях.

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство городских площадей;

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство иных общественных территорий.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий должны быть обеспечены условия для осуществления общественного контроля за ходом и результатами работ.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с последующим заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее года реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства территории города Кургана, устанавливаются нормативно-правовым актом Администрации города Кургана.

Результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий подлежат обязательному гарантийному обеспечению на срок не менее 3 лет.

Мероприятия по благоустройству территорий в муниципальном образовании город Курган, реализуемые в рамках Программы, выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов.

Обязательно привлечение представителей общественных организаций инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству, реализуемых на территории города Кургана.

Порядок общественного обсуждения проекта Программы и изменений к ней устанавливаются нормативно-правовым актом Администрации города Кургана.

Информация о плане реализации Программы "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана" приведена в таблице 5:

Таблица 5

| Наименование контрольного события Программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную Программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | до 01 марта | Департамент развития городского хозяйства, МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана", МКУ "Управление капитального строительства" |
| Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную Программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта). | до 01 марта | Департамент развития городского хозяйства, МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана", МКУ "Управление капитального строительства" |
| Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную Программу, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".* Заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами (многоквартирным домом), товариществами собственников жилья (недвижимости), жилищных, жилищно-строительных кооперативов. | до 01 мая | Департамент развития городского хозяйства, МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана", МКУ "Управление капитального строительства". Организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами (многоквартирным домом), товариществами собственников жилья (недвижимости), жилищных, жилищно-строительных кооперативов. |
| Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную Программу, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".* | до 01 июля | Департамент развития городского хозяйства, МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана", МКУ "Управление капитального строительства" |
| Предоставление в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области отчета об исполнении соглашения | до 20 декабря отчетного года | Департамент развития городского хозяйства |

* за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения продлевается на срок указанного обжалования.

Приложение 2
к муниципальной Программе
"Формирование комфортной
городской среды на территории
города Кургана"

# Показатели
результативности программы "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана"

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Контрольное событие N 1 | Утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, включенных в муниципальную Программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | Департамент развития городского хозяйства, МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана", Департамент социальной политики, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, МКУ "Управление капитального строительства", депутаты (по согласованию) | до 01 марта соответствующего года | до 01 марта соответствующего года | до 01 марта соответствующего года | до 01 марта соответствующего года | до 01 марта соответствующего года | до 01 марта соответствующего года | до 01 марта соответствующего года |
| Контрольное событие N 2 | Утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную Программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | Департамент развития городского хозяйства, МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана", депутаты (по согласованию) | до 01 марта соответствующего года | до 01 марта соответствующего года | до 01 марта соответствующего года | до 01 марта соответствующего года | до 01 марта соответствующего года | до 01 марта соответствующего года | до 01 марта соответствующего года |
| Контрольное событие N 3 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, включенных в муниципальную Программу, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": | Департамент развития городского хозяйства, МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана", Департамент социальной политики, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, МКУ "Управление капитального строительства", депутаты (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для дворовых территорий*; |  | 15 ноября соответствующего года | 15 ноября соответствующего года | 01 мая соответствующего года | 01 мая соответствующего года | 01 мая соответствующего года | 01 мая соответствующего года | 01 мая соответствующего года |
|  | - для общественных территорий*. |  | 15 ноября соответствующего года | 15 ноября соответствующего года | 01 июля соответствующего года | 01 июля соответствующего года | 01 июля соответствующего года | 01 июля соответствующего года | 01 июля соответствующего года |
| Контрольное событие N 4 | Заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами (многоквартирным домом), товариществами собственников жилья (недвижимости), жилищных, жилищно-строительных кооперативов. | Департамент развития городского хозяйства, организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами (многоквартирным домом), товариществами собственников жилья (недвижимости), жилищных, жилищно-строительных кооперативов. | 15 ноября соответствующего года | 15 ноября соответствующего года | 01 мая соответствующего года | 01 мая соответствующего года | 01 мая соответствующего года | 01 мая соответствующего года | 01 мая соответствующего года |
| Контрольное событие N 5 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включенных в муниципальную Программу | Департамент развития городского хозяйства, МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана", Департамент социальной политики, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, МКУ "Управление капитального строительства", депутаты (по согласованию) | 15 ноября соответствующего года | 15 ноября соответствующего года | 1 декабря соответствующего года | 1 ноября соответствующего года | 1 ноября соответствующего года | 1 ноября соответствующего года | 1 ноября соответствующего года |

* за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения продлевается на срок указанного обжалования.

Приложение 3
к муниципальной Программе
"Формирование комфортной
городской среды на территории
города Кургана"

# Мероприятия муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана"

| Наименование, адреса объектов | Стоимость работ по ПСД (на основе дизайн-проектов), руб. | Источник финансирования, руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города Кургана | софинансирование жителями МКД |  |
| 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Благоустройство общественных территорий в 2018 году |
| вход в парк Победы со стороны ул. Рихарда Зорге вдоль многоквартирных домов NN 20, 26, 28 | 3 811 507,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| территория мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века | 14 709 155,00 |  |  |  |  | ДАСиЗО, МКУ "УКС" |
| общественная территория, прилегающая к МУ "ДКЦ "Спутник" | 3 181 341,34 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| территория, прилегающая к памятнику К. Мяготина (возле дома К. Мяготина, 105) | 1 069 926,28 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| исторический сквер-сад барона Розена | 6 456 491,22 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Фестивальный сквер (у скульптуры "Молодые родители") | 3 702 855,00 |  |  |  |  | ДАСиЗО, МКУ "УКС" |
| общественная территория по ул. Ленина - ул. Пушкина | 1 407 126,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| общественная территория по ул. К. Мяготина, 136, 138, 140 | 1 387 194,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| территория, прилегающая к МБОУ "СОШ N 45" (ул. Галкинская, 59) | 6 373 135,70 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Итого: | 42 098 731,54 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий МКД и междворовых проездов в 2018 году |
| ул. Володарского, 50, ул. Гоголя, 53, ул. Пушкина, 108 | 4 568 703,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Перова, 8 | 3 510 511,00 |  |  |  |  | ДРГХ |
| ул. К. Мяготина, 131А, 131, ул. Володарского, 56 | 2 893 705,00 |  |  |  |  | ДРГХ |
| ул. К. Мяготина, 68 | 2 155 949,85 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Сухэ-Батора, 6 | 2 731 512,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Артема, 35 | 1 564 578,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Галкинская, 53 | 5 159 529,19 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. 4-ая Больничная, 10, 8, Криволапова, 26, 28, 28А | 1 000 000,00 |  |  |  | 150 000,00 | ДРГХ |
| ул. Краснодонская, 2, 4 | 2 688 954,25 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Чернореченская, 115, 119 | 2 818 077,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Зайцева, 3 | 4 124 820,00 |  |  |  |  | ДРГХ |
| ул. Некрасова, 30 | 1 634 755,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Дзержинского, 46А | 2 029 235,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Дзержинского, 54 | 2 316 815,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Ленина, 42 | 1 548 105,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Гоголя, 92 | 2 264 340,66 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Станционная, 22 | 621 905,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Станционная, 52 | 2 553 461,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. К. Маркса, 87 | 1 894 802,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. К. Маркса, 127 | 1 397 612,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Гоголя, 37 | 2 637 373,09 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Ленина, 28 | 936 403,00 |  |  |  |  | ДРГХ |
| ул. Куйбышева, 33 | 799 698,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Куйбышева, 80 | 2 500 163,68 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Красномаячная, 49 | 2 577 285,74 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Итого: | 58 928 293,46 |  |  |  | 150 000,00 |  |
| Благоустройство общественных территорий в 2019 году |
| Благоустройство территории парка Победы в городе Кургане в районе торгово-развлекательного центра по ул. Пушкина, 25" | 37 702 949,06 |  |  |  |  | ДАСиЗО, МКУ "УКС" |
| Аллея Славы | 1 359 675,36 |  |  |  |  | ДАСиЗО, МКУ "УКС" |
| территория, прилегающая к мемориальному ансамблю в честь воинов 32-го лыжного полка | 2 382 285,0 |  |  |  |  | ДАСиЗО, МКУ "УКС" |
| общественная территория вдоль многоквартирного дома N 8 Б по ул. Половинской | 2 335 593,0 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| общественная территория вдоль многоквартирного дома N 14 по ул. Половинской | 882 996,06 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| общественная территория около пересечения улиц Куйбышева, Томина | 4 221 021,66 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| общественная территория, прилегающая к памятнику воинам-рабочим завода "Кургансельмаш" | 1 405 685,02 |  |  |  |  | ДАСиЗО, МКУ "УКС" |
| общественная территория около пересечения улиц Савельева, Гоголя | 1 725 588,86 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| общественная территория между многоквартирными домами NN 127, 131 по ул. К. Маркса | 3 218 869,19 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| сквер по ул. Гагарина - ул. Гайдара | 11 064 896,12 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| общественная территория около многоквартирного дома N 128 по ул. Гоголя | 422 850,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| общественная территория вдоль многоквартирного дома N 86 по ул. Гоголя | 1 693 596,14 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| аллея в честь 70- летия Великой Победы (между многоквартирными домами N 107, 111 по ул. К. Маркса) | 1 857 809,0 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| сквер по ул. Пушкина, 49 Б | 5 284 967,34 |  |  |  |  | ДАСиЗО, МКУ "УКС", ДРГХ, МКУ "УДХ и Б" |
| итого: | 75 558 781,81 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий МКД и междворовых проездов на 2019 год |
| ул. Достоевского, 59 | 3 059 289,36 |  |  |  | 178 935,54 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| 1А мкр., 11, 15 | 4 886 183,12 |  |  |  | 98 452,30 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Зеленая, 4, 1А, 6; | 11 487 473,51 |  |  |  | 274 018,36 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. К. Маркса, 42; | 2 208 938,94 |  |  |  | 36 299,82 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Уральская, 24; | 3 168 705,64 |  |  |  | 27 042,33 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Красина, 68, 70, ул. К. Мяготина, 96, 98, ул. Пушкина, 91 | 9 072 341,47 |  |  |  | 52 664,35 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| 2 мкр., 12 | 2 832 431,48 |  |  |  | 75 218,43 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| 6 мкр., 17 | 4 668 680,33 |  |  |  | 93 921,40 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Пролетарская, 57 | 2 944 751,38 |  |  |  | 77 291,91 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Карельцева, 105 | 3 725 449,01 |  |  |  | 56 301,98 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| 1 мкр., 15 | 3 411 073,51 |  |  |  | 54 392,76 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Куйбышева, 70 Б | 3 480 636,45 |  |  |  | 165 632,02 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Радионова, 12 | 4 484 172,98 |  |  |  | 147 222,10 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| 2 мкр., 2 | 5 898 855,93 |  |  |  | 248 385,55 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| 6 А мкр., 1 | 3 378 613,53 |  |  |  | 34 155,0 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| итого: | 68 707 596,64 |  |  |  | 1 619 933,85 |  |
| Благоустройство общественных территорий в 2020 году |
| благоустройство сквера по ул. Сиреневая в мкр. Тополя в г. Кургане | 10 138 086,10 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| благоустройство сквера по ул. К. Маркса в районе дома N 44 в г. Кургане | 3 119 915,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| благоустройство сквера по ул. Красина - ул. Проходная в г. Кургане | 4 735 808,65 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| благоустройство сквера им. В.С. Высоцкого по ул. Ленина в г. Кургане | 1 289 458,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| благоустройство сквера Победы по ул. Победы в г. Кургане | 1 439 650,0 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| благоустройство общественной территории по ул. Чернореченская в районе дома N 69 в г. Кургане | 3 666 031,97 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| благоустройство сквера по ул. К. Маркса в районе дома N 59 в г. Кургане | 3 193 214,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| сквер Победителей по ул. Некрасова - пр. Машиностроителей в г. Кургане | 8 522 112,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| велодорожка по шоссе Тюнина в г. Кургане | 931 900,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| благоустройство общественной территории около пересечения ул. Мостостроителей и пр. Голикова в г. Кургане | 428 400,0 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| благоустройство Городского сада в городе Кургане | 25 733 052,39 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| место отдыха в границах земельного участка с кадастровым номером 45:25:070213:32 для организации мест отдыха и купания по ул. Гоголя в г. Кургане | 7 684 823,98 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| благоустройство общественной территории по ул. Интернатовской в районе дома N 1 в поселке Увал г. Кургана | 1 532 353,44 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| благоустройство общественной территории на пересечении ул. Гагарина и бульвара Мира в г. Кургане | 3 250 747,0 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| итого: | 75 665 552,53 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий в 2020 году |
| 2 мкр., 10 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Климова, 78 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Криволапова, 15 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Криволапова, 17 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Криволапова, 48 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Дзержинского, 5 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Дзержинского, 7 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Дзержинского, 9 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| 1 мкр., 19 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Котовского, 87 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Зеленая, 8 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Советская, 179 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Радионова, 44 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Куйбышева, 151 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Аргентовского, 40 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Гоголя, 100 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Куйбышева, 137А | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Блюхера, 68 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Советская, 87 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. М. Горького, 98 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Ленина, 9 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Ленина, 11 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Черняховского, 4а | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Р. Зорге, 26 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Р. Зорге, 28 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Р. Зорге, 30 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Р. Зорге, 32 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. 4-я Больничная, 5 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Орлова, 83 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Блюхера, 72 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Галкинская, 71 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Володарского, 29 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Советская, 72 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| 6 мкр., 6 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Томина, 124 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Красномаячная, 28 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| п. Увал, ул. Интернатовская, 2 Н | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Войкова, 23 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. 1-я Заводская, 48 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Комсомольская, 81а | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Комсомольская, 81б | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Анфиногенова, 5 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Школьная, 3 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| п. Увал, ул. Интернатовская, 3 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. К. Маркса, 117 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Пирогова, 9 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Климова, 43 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Гоголя, 195 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| пр. Конституции, 49 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. К. Мяготина, 99 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. К. Мяготина, 97 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Аргентовского, 42 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| итого: | 125 939 978,0 | 47 118 439,21 | 60 241 600,79 | 12 118 938,0 | 6 461 000,0 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство общественных территорий в 2021 году |
| Благоустройство пешеходной зоны в районе ул. Галкинской в г. Кургане | 2 850 891,49 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство пешеходной зоны вдоль ЖК "Солнце - парк" в г. Кургане | 4 444 891,81 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство зоны отдыха у здания спорткомплекса по адресу: бульвар Солнечный, 20 стр. 3, в г. Кургане | 3 694 514,75 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство спортивной площадки в районе места отдыха и купания на бульваре Солнечный в г. Кургане | 357 228,45 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство набережной в микрорайоне Западный города Кургана. Устройство освещения | 3 960 212,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Велодорожка на бульваре Солнечном от дома N 16 до дома N 15 к. 6 в г. Кургане | 2 652 060,93 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Прогулочная зона у набережной вдоль реки Тобол Западного района города Кургана | 3 369 362,29 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство общественной территории около пересечения ул. Мостостроителей и пр. Голикова в г. Кургане (2 этап) | 1 240 061,00 |  |  |  |  | ДРГХ, ДАиЗО, МКУ "УКС" |
| Благоустройство сквера около пересечения ул. Свердлова и ул. Пушкина в г. Кургане | 360 221,00 |  |  |  |  | ДРГХ, ДАиЗО, МКУ "УКС" |
| Благоустройство сквера около памятника А. Матросову по ул. Гвардейской в г. Кургане | 6 374 289,99 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство общественной территории в поселке Керамзитный г. Кургана | 498 798,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство общественной территория на пересечении ул. Гагарина и бульвара Мира в г. Кургане (2 этап) | 28 400,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство тротуаров возле здания N 14 к. 2 а по проспекту Машиностроителей в г. Кургане | 823 522,80 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство Городского сада в городе Кургане | 31 850 339,48 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство общественной территории в районе дома N 123 по ул. Пушкина | 3 079 544,00 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина на участке от ул. Гоголя до ул. К. Мяготина в г. Кургане (четная сторона) | 2 806 593,99 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство общественной территории по ул. Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. Пролетерской в г. Кургане (нечетная сторона) | 4 734 183,60 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство общественной территории по ул. Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. Володарского в г. Кургане (нечетная сторона) | 9 916 099,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство общественной территории по ул. Б-Петрова, 60 в районе магазина Универсам в г. Кургане | 1 952 917,09 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Выполнение работ по ремонту фонтана в городском саду | 1 010 000,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| капитальный ремонт фонтана по адресу: Троицкая площадь, г. Курган | 4 040 000,00 |  |  |  |  | ДАСиЗО, МКУ "УКС" |
| Благоустройство территории Детского парка в городе Кургане | 5 050 000,00 |  |  |  |  | ДСП, ГДНТ |
| Архитектурная подсветка фасадов МКД в городе Кургане | 4 830 206,32 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "АТИ" |
| Благоустройство территории ЦПКиО в городе Кургане | 1 515 000,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ", ДСП, ГДНТ |
| Благоустройство общественной территории вблизи многоквартирного дома N 39 по ул. Советской в г. Кургане | 12 500 000,00 |  |  |  |  | ДАСиЗО, МКУ "УКС" |
| Благоустройство общественной территории вблизи многоквартирного дома N 103 по ул. Куйбышева в г. Кургане |  |  |  |  |  | ДАСиЗО, МКУ "УКС" |
| Благоустройство общественной территории вблизи многоквартирного дома N 92 по ул. Куйбышева в г. Кургане |  |  |  |  |  | ДАСиЗО, МКУ "УКС" |
| итого: | 113 939 337,99 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство и ремонт дворовых территорий МКД и междворовых проездов на 2021 год |
| ул. Блюхера, 7 | 807 114,55 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Сибирская, 56 | 26 335,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Куйбышева, 171 | 476 042,31 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| 3 мкр. 14 | 846 201,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Карбышева, 46 | 309 421,53 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Перова, 4 | 466 202,43 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Зеленая, 10 | 289 537,56 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Отдыха, 53 | 314 621,89 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Зеленая, 12 | 513 619,23 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| 5 мкр., 1 | 10 697 644,58 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| 6 мкр., 27 | 2 109 605,38 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Станционная, 70 | 1 969 532,95 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Школьная, 11 | 3 073 336,87 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| пр. Конституции, 40 | 2 607 694,70 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Урицкого, 157 | 5 993 534,23 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| п. Увал, ул. Трактовая, 1Б | 4 195 803,19 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Станционная, 82 | 2 343 644,30 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. К. Мяготина, 126 | 1 551 716,51 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Ленина, 33 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Станционная, 32 | 2 266 002,65 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Алексеева, 16 | 3 321 404,05 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. К. Маркса, 60 | 5 268 770,40 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. М. Горького, 95 и междворовый проезд к дворовым территриям МКД N 19 по ул. Ленина, NN 93, 95, 107 по ул. М. Горького, N 60 по ул. К. Маркса |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Ленина, 14 | 17 645 699,76 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Ленина, 18 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. К. Маркса, 66 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. К. Маркса, 68 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Ленина, 20 и междворовый проезд к дворовым территориям МКД NN 18, 20 по ул. Ленина, NN 109, 113 по ул. М. Горького, NN 66, 68 по ул. К. Маркса |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Пичугина, 21 и междворовый проезд к дворовым территориям МКД N 14 по ул. Ленина, N 21 по ул. Пичугина, NN 106, 110 по ул. М. Горького |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. М. Горького, 109 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. М. Горького, 106 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. М. Горького, 110 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. М. Горького, 113 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Гоголя, 34 и междворовый проезд к дворовым территориям МКД N 34 по ул. Гоголя, N 79 по ул. Кирова, N 33 по ул. Урицкого | 7 158 198,85 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Кирова, 79 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Урицкого, 33 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Ленина, 27 и междворовый проезд к дворовым территориям МКД N 27 по ул. Ленина, NN 83,61 по ул. Гоголя | 9 528 777,52 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Гоголя, 83 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Гоголя, 61 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Пушкина, 104 и междворовый проезд к дворовым территориям МКД N 88 по ул. Томина, NN 98, 104, 106 по ул. Пушкина, N 77 по ул. Володарского |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Володарского, 77 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Карбышева, 2 | 7 052 075,0 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Карбышева, 10 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Карбышева, 5 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Карбышева, 1 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| итого: | 90 832 536,44 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| проведение госэкспертизы ПСД | 3 817 434,99 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство и ремонт дворовых территорий МКД и междворовых проездов на 2020 год |
| 1 мкр., 19 | 9 207 741,40 |  |  |  | 362 283,62 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Криволапова, 48 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Советская, 179 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Куйбышева, 151 | 14 089 839,64 |  |  |  | 1 166 229,22 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Куйбышева, 137 А |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Аргентовского, 40 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Гоголя, 100 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Блюхера, 68 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Котовского, 87 | 12 373 225,55 |  |  |  | 643 765,91 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Дзержинского, 5 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Дзержинского, 7 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Дзержинского, 9 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Радионова, 44 | 12 970 202,17 |  |  |  | 505 525,85 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Советская, 87 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| М. Горького, 98 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Ленина, 9 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Ленина, 11 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Зеленая, 8 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Климова, 78 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| 2 мкр, 10 | 3 678 812,04 |  |  |  | 157 788,01 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Криволапова, 15 | 424 221,31 |  |  |  | 29 199,16 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Криволапова, 17 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Ремонт дворовой территории и дворового проезда к дворовой территории многоквартирного дома N 1 в посёлке Керамзитный | 7 070 921,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Ремонт дворовой территории и дворового проезда к дворовой территории многоквартирного дома N 1А в посёлке Керамзитный |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Ремонт дворовой территории и дворового проезда к дворовой территории многоквартирного дома N 1Б в посёлке Керамзитный |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Ремонт дворовой территории и дворового проезда к дворовой территории многоквартирного дома N 3 в посёлке Керамзитный |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Ремонт дворовой территории и дворового проезда к дворовой территории многоквартирного дома N 12 в посёлке Керамзитный |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Ремонт дворовой территории и дворового проезда к дворовой территории многоквартирного дома N 15 в посёлке Керамзитный |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Ремонт дворовой территории и дворового проезда к дворовой территории многоквартирного дома N 17 в посёлке Керамзитный |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Ремонт дворовой территории и дворового проезда к дворовой территории многоквартирного дома N 19 в посёлке Керамзитный |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Ремонт дворовой территории и дворового проезда к дворовой территории многоквартирного дома N 6 в посёлке Керамзитный | 6 569 162,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Ремонт дворовой территории и дворового проезда к дворовой территории многоквартирного дома N 9 посёлке Керамзитный |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Ремонт дворовой территории и дворового проезда к дворовой территории многоквартирного дома N 14 в посёлке Керамзитный |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного дома N 2 в посёлке Керамзитный | 3 311 280,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Черняховского, 4а | 6 069 757,00 |  |  |  | 217 537,65 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| 6 мкр., 6 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Пирогова, 9 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Р. Зорге, 26 | 12 707 595,00 |  |  |  | 400 277,20 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Р. Зорге, 28 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Р. Зорге, 30 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Р. Зорге, 32 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. 4-я Больничная, 5 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Войкова, 23 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. К. Мяготина, 99 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. К. Мяготина, 97 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Орлова, 83 | 12 202 416,00 |  |  |  | 314 524,45 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Блюхера, 72 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Володарского, 29 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Советская, 72 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| п. Увал, ул. Интернатовская, 3 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Климова, 43 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Томина, 124 | 10 998 578,0 |  |  |  | 386 054,20 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. 1-я Заводская, 48 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Комсомольская, 81а |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Комсомольская, 81б |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. К. Маркса, 117 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Гоголя, 195 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Анфиногенова, 5 | 5 930 269,20 |  |  |  | 289 203,30 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Школьная, 3 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| пр. Конституции, 49 | 7 437 657,00 |  |  |  | 214 302,30 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Галкинская, 71 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Красномаячная, 28 |  |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| п. Увал, ул. Интернатовская, 2 Н | 147 148,00 |  |  |  | 5 245,20 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. Аргентовского, 42 | 3 530 670,0 |  |  |  | 21 208,20 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| итого: | 128 719 495,31 |  |  |  | 4 713 144,27 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации | 1 896 254,00 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| Благоустройство общественных территорий в 2022 году |
| Благоустройство набережной в районе территории, прилегающей к месту отдыха и купания по ул. Гоголя в г. Кургане. Устройство освещения. | 72337959,59 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ", ДАиЗО, МКУ "УКС", ДСП, ГДНТ |
| Благоустройство пешеходной зоны на участке от дома N 1 А по ул. Советской до дома N 7 по ул. 9-я Больничная в г. Кургане |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Кургане |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство парка в 4 мкр п. Заозерный г. Кургана |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство спортивной площадки на набережной оз. Черное |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство Набережной вдоль реки Тобол в районе здания по адресу ул. Набережная, 12 в г. Кургане (1 этап) |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство Набережной вдоль реки Тобол в районе здания по адресу ул. Набережная, 12 в г. Кургане (2 этап) |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство набережной оз. Черное п. Заозерный г. Кургана |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство набережной в мкр. Энергетики (от стадиона "Синтез" до "Царева городища") |  |  |  |  |  |  |
| Участок набережной на бульваре Солнечный (от МКД N 15, к.6 до стадиона "Синтез") |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство набережной реки Тобол в Западном микрорайоне (в районе ул. Свердлова) |  |  |  |  |  |  |
| итого: | 72337959,59 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство и ремонт дворовых территорий МКД и междворовых проездов на 2022 год |
| ул. К. Маркса, 61 | 72337959,59 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| ул. К. Маркса, 44 |  |  |  |  |  |  |
| ул. К. Маркса 107А |  |  |  |  |  |  |
| ул. К. Маркса 111А |  |  |  |  |  |  |
| ул. Уральская, 3 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Чернореченская, 59 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Томина, 78 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Б.-Петрова, 1 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Достоевского, 57 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина, 36А |  |  |  |  |  |  |
| 3 мкр., 31 |  |  |  |  |  |  |
| ул. М. Горького, 107 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина, 19 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Пушкина, 106 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Пугачева, 95 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Пугачева, 95 А, Б |  |  |  |  |  |  |
| ул. Карбышева, 3 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Томина, 88 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 72337959,59 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство и ремонт дворовых территорий МКД и междворовых проездов на 2023-2024 годы** |
| 1 мкр. 16,17, 23, 25А, 25 В; 11 мкр. 5; 1А мкр. 2 к.1; 2 мкр. 20, 21, 22, 25, 3; 3 мкр. 13, 21, 31, 37, 5, 8; 4 мкр. 15, 16, 17, 18, 23; 5 мкр. 16, 16 к.2, 3, 4, 5, 6, 7; 4; 6 мкр. 21; 32; 6А мкр. 2, 15, 15 к. 1, 2, 7, 8, 9; Анфиногенова, 106, 57, 7, 9; Аргентовского, 46; Б.-Петрова, 60; Б. Солнечный, 6, 13, 14; Бажова, 71; Блюхера, 26, 30; Войкова, 21; Володарского, 38, 54, 77, 36; Гагарина, 46А; Гоголя, 110, 110А, 123, 124, 125, 126, 129, 17, 183А, 84, 9, 36; Дзержинского, 33Б, 37, 42; Достоевского, 65, 70, 72, 72А, 76; Зайцева, 85; Зорге, 15; М. Горького, 61; Интернатовская, 1; Ипподромная, 13; Станционная 84, 86; К. Маркса, 131, 145А, 49, 86, 60; К. Мяготина, 96, 98, 98 А, 116, 118; 195, 197, 109, 127, 169, 173, 64, 69, 77, 83, 89Б, 111, 134, 178, 44А, 46, 61, 72; Карбышева, 38; Карельцева, 117; Кирова, 80, 85; Комсомольская, 24, 81, 83; Красина, 67А, 72, 73 А, 77, Станционная, 10, 12, 14; Краснодонская, 23, 25, 25А; Кремлева, 3; Кузнецова, 8; Куйбышева, 114, 161, 163, 169, 171, 187, 5, 70, 72; Куртамышская, 18, 20, 22; Лесопарковая, 4; М. Горького, 149, 150, 207, 63, 153,97; Невежина, 13; Новая, 6; Панфилова, 19 А, 17А; Пичугина, 26, 8; пр. Конституции, 36А, 41, 42, 50, 62, 77А; пр. Машиностроителей, 5, 7; Пролетарская, 38, 78; Пушкина, 149, 147, 24, 69, 71, 72, 67; Р. Зорге, 54, 56; Рабоче-Крестьянская, 8; Радионова, 22, 40; Савельева, 52, 6; Советская, 146, 42, 72; Томина, 31; Станционная, 20, 40, 45, 47, 49, 62, 72; Сухэ-Батора, 13, 10; Тельмана, 16; Техническая, 17; Тобольная, 62, 68; Товарная, 5; Томина, 112; Уральская, 35; Урицкого, 124, 130, 74; Пичугина 37; ул. Урицкого, 29; ул. Красина, 56; Центральная, 22; Чернореченская, 107, 109А, 125, 127, 83, 85, 89, 93, 95, 97; Черняховского, 16, 6, 8, 10; ул. Перова, 10, 12, 14, 16; Югова, 2, 4; Юргамышская, 4; 9 Мая, 2Д; 9 Января, 13; 1 Мая, 6, 13, 13А, 17, 19; Луначарского, 2, 4; мкр. Тополя, переулок Мирный, 2, 4; Краснодонская, 12, 10. |  |  |  |  |  |  |
| проведение госэкспертизы ПСД | 0,0 |  |  |  |  | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |
| итого по программе: | 206 281 301,84 |  |  |  | 4 713 144,27 | ДРГХ, МКУ "УДХБ" |

** ежегодное количество дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству будет определено после доведения бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Приложение 4
к муниципальной Программе
"Формирование комфортной
городской среды на территории
города Кургана"

# Визуализированный перечень
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству

Приложение 5
к муниципальной Программе
"Формирование комфортной
городской среды на территории
города Кургана"

# Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную Программу "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана" (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- минимальный перечень работ - установленный муниципальной Программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

- дополнительный перечень работ - установленный муниципальной Программой перечень работ по благоустройству дворовой территории при условии финансирования за счет средств заинтересованных лиц;

- общественная комиссия - комиссия создается в соответствии с постановлением Администрации города Кургана для рассмотрения и оценки предложений по общественным территориям города, а также реализации контроля за реализацией муниципальной Программы.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами при согласовании с Администрации города Кургана.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана" (далее - муниципальная Программа).

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

а) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству совместно с представителем заинтересованных лиц;

б) разработка дизайн-проекта (при необходимости с участием представителей администрации);

в) согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории представителем заинтересованных лиц.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный проект в течение двух рабочих дней (согласовать, либо направить мотивированные замечания).

Приложение 6
к муниципальной Программе
"Формирование комфортной
городской среды на территории
города Кургана"

(с изменениями от 15 ноября 2018 г.,
29 марта, 8 ноября 2019 г., 23, 25 ноября 2020 г.)

АКТ

приема-передачи объектов внешнего благоустройства

для их последующего содержания

"__" _________________ 20__ г.                                     Курган

_________________________________________________________________________

(адрес объекта благоустройства дворовой территории)

Наименование заказчика в лице _____________________________ (далее -

Заказчик) и представитель собственников помещений многоквартирного  дома,

расположенного по адресу: г. Курган, ул. /пр. ______________, д. ________

(далее - МКД), в лице _______________________________ (Ф.И.О. доверенного

лица), действующего (ей)    на основании    протокола    общего  собрания

собственников помещений МКД от "___" ___________ 201_ года N __ (является

неотъемлемой частью акта) (далее - Собственник), составили настоящий  акт

о том,    что     Заказчик   передает выполненные в рамках мероприятий по

благоустройству дворовых  территорий многоквартирных домов, а Собственник

принимает:

1. Объекты благоустройства дворовых территорий:

_________________________________________________________________________

(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках

мероприятий)

2. Объекты общего имущества в МКД,   передаваемые    в общую долевую

собственность:___________________________________________________________

(указываются элементы малых архитектурных форм, детское игровое

и спортивное оборудование, парковочные карманы и т.д.)

Объекты, указанные в пунктах 1, 2 настоящего акта    приема-передачи

объектов   благоустройства,    подлежат содержанию   и текущему ремонту в

установленном законом порядке.

Подписи сторон:

Заказчик            Собственник           Управляющая организация

____________        __________________    _______________________________

М.П.                   М.П.                       М.П.

Приложение 7
к муниципальной Программе
"Формирование комфортной
городской среды на территории
города Кургана"

# Порядок
аккумулирования и расходования поступлений по финансированию от юридических лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населенного пункта в рамках муниципальной Программы "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана" (далее - муниципальная Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

- минимальный перечень работ - установленный муниципальной Программой минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории;

- дополнительный перечень работ - установленный муниципальной Программой перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории;

- трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 15% от сметной стоимости данных работ (для дворовых территорий, включенных в муниципальную программу после 20.02.2019 года, процент софинансирования составит не менее 20% от сметной стоимости дополнительных видов работ);

- общественная комиссия - комиссия, созданная в соответствии с Постановлением Администрации города Кургана от 02.11.2017 N 8367 "Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной Программы "Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана" для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществление контроля за реализацией муниципальной Программы.

3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ в форме трудового и финансового участия.

4. Организация трудового и финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально, протоколом общего собрания собственников многоквартирного дома в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству предусмотренных дополнительным перечнем работ, предоставляются в Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана (далее - Департамент).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, предоставляются копии протокола общего собрания собственников многоквартирного дома, платежных поручений о перечислении средств в доход бюджета города Кургана, копия ведомости сбора средств с физических лиц.

Документы, подтверждающие финансовое участие, предоставляются в Департамент не позднее одного дня со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть предоставлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету предоставлять и фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Департамент не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ составляет не менее 15% от сметной стоимости данных работ, подлежащих направлению на софинансирование указанных работ (для дворовых территорий, включенных в муниципальную программу после 20.02.2019 года, процент софинансирования составит не менее 20% от сметной стоимости дополнительных видов работ).

8. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются в доход бюджета города Кургана. Главным администратором данных доходов является Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана.

Департамент обязан вести учет поступающих средств в отношении многоквартирных домов, дворовых территорий, которые подлежат благоустройству по дополнительному перечню работ, ежемесячно опубликовывать указанные данные на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направлять их в этот же срок в адрес общественной комиссии.

9. После согласования представителями заинтересованных лиц проектно-сметных работ по благоустройству дворовых территорий, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий по дополнительному перечню работ, Департамент заключает с представителями заинтересованных лиц Соглашение о финансовом участии заинтересованных лиц согласно приложению 8 к муниципальной Программе (далее - Соглашение). В Соглашении указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных Соглашением.

10. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания Соглашения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в первом абзаце пункта 10, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории подлежит исключению из программы.

11. Денежные средства (безвозмездные поступления) считаются поступившими в доход бюджета города Кургана с момента их зачисления на лицевой счет Департамента.

12. Департамент в течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств направляет в финансовый орган муниципального образования копию заключенного Соглашения.

13. На сумму фактических поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Департаменту как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств до получателя бюджетных средств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной Программой.

14. Департамент осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству по дополнительному перечню работ.

15. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Департаментом на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

16. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 8
к муниципальной Программе
"Формирование комфортной
городской среды на территории
города Кургана"

(с изменениями от 29 марта, 8 ноября 2019 г., 23, 25 ноября 2020 г.)

Соглашение

о финансовом участии заинтересованных лиц

г. Курган                                          ______________ 20__ г.

________________________________________________________________________,

(наименование главного администратора доходов бюджета города Кургана)

в лице _________________________________________________, действующего на

основании _______________________, именуемый в дальнейшем "Администратор"

и ____________________________________________ в лице ___________________

___________________________________, действующий на основании ___________

_________________, именуемый в дальнейшем "Представитель заинтересованных

лиц",   вместе именуемые "Стороны",   заключили    настоящее соглашение о

финансовом   участии     заинтересованных    лиц   (далее - Соглашение) о

нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1.  Настоящее  Соглашение  регламентирует  отношения  "Сторон"  по

аккумулированию  денежных средств заинтересованных лиц в целях реализации

мероприятий  муниципальной  программы  "Формирование комфортной городской

среды    на   территории  города  Кургана",  утвержденной  постановлением

Администрации  города  Кургана  от  14  декабря  2017  года  N  9510  "Об

утверждении  муниципальной  программы  "Формирование комфортной городской

среды на территории города Кургана" (далее - муниципальная программа).

1.2. Место     расположения    дворовой    территории,    подлежащей

благоустройству: ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Права и обязанности сторон

2.1. "Представитель заинтересованных лиц":

2.1.1.  обязуется  не  позднее  десяти  дней  с  момента  подписания

настоящего    Соглашения  перечислить  средства  заинтересованных  лиц  в

размере  не менее 15% от сметной стоимости соответствующего вида работ из

дополнительного    перечня    работ,    в    сумме   ____________________

(_____________________________________)  рублей  _____  копеек на лицевой

счет ___________________________________________________________________,

(наименование администратора доходов бюджета города Кургана)

открытый   в  Управлении    федерального     казначейства  по  Курганской

области,  предназначенный  для  отражения  операций  по администрированию

поступлений  доходов в бюджет муниципального образования город Курган, на

реквизиты, указанные в разделе 6 настоящего Соглашения.

2.1.2.  денежные  средства  считаются  поступившими  в доход бюджета

города  Кургана с момента их зачисления на лицевой счет "Администратора",

указанного в п. 2.1.1.

2.1.3.  в  случае,  если  денежные средства в полном объеме не будут

перечислены  в  срок,  установленный  настоящим Соглашением, то проект на

благоустройство дворовой территории выполнению не подлежит;

2.1.4.  вправе осуществлять контроль целевого использования денежных

средств,    перечисленных   на  лицевой  счет  "Администратора"  согласно

настоящему Соглашению.

2.1.5.  обязуется  не  позднее двух рабочих дней со дня перечисления

денежных   средств  заинтересованных  лиц  предоставить  "Администратору"

копии  платежных  документов  о  перечислении  или  внесении  средств  на

лицевой счет.

2.2.    "Главный   распорядитель  бюджетных  средств  (распорядитель

бюджетных средств)":

2.2.1.  направляет  поступившие по настоящему Соглашению средства на

выполнение    мероприятий    по    благоустройству  дворовой  территории,

расположенной        по    адресу________________________,    в    рамках

дополнительного перечня работ согласно сметному расчету;

2.2.2.    обеспечивает  возврат  аккумулированных  денежных  средств

заинтересованным  лицам на лицевой счет, указанный в разделе 6 настоящего

Соглашения в срок до _________ года при следующих условиях:

2.2.2.1.  внесении  средств в размере менее 15% от сметной стоимости

соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ;

2.2.2.2.  экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных

процедур (пропорционально доле финансового участия заинтересованных лиц);

2.2.2.3.  неисполнения  работ по благоустройству дворовой территории

многоквартирного дома по вине подрядной организации;

2.2.2.4. возникновении обстоятельств непреодолимой силы;

2.2.2.5.  возникновении  иных  случаев,  предусмотренных действующим

законодательством Российской Федерации;

2.2.3.    осуществляет    контроль    за    целевым    расходованием

аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц.

3. Порядок расходования

3.1.  Расходование  денежных средств осуществляется путем принятия и

оплаты  обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.2.        Расходование     аккумулированных    денежных    средств

заинтересованных    лиц   на  выполнение  дополнительного  перечня  работ

осуществляется  в  рамках  Федерального  закона  от 05 апреля 2013 года N

44-ФЗ  "О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.3.  Денежные  средства  носят  целевой  характер  и  не могут быть

использованы  на  другие цели, осуществление расходов без документального

обоснования   таких  расходов,  а  также  на  проведение  мероприятий  по

благоустройству в отношении иных дворовых территорий.

4. Срок действия соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и

действует до ____________ 20__ года.

5. Особые условия

5.1.  При  выполнении  настоящего Соглашения Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.  Стороны  несут ответственность за неисполнение обязательств по

настоящему  Соглашению  в  соответствии  с  действующим законодательством

Российской Федерации.

5.3.  Споры  по настоящему Соглашению решаются путем переговоров или

в    судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации.

5.4.  Изменение  Соглашения осуществляется в письменной форме в виде

дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью.

5.5.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  2  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу.

6. Платежные реквизиты Сторон

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│       Наименование главного       │    Наименование представителя     │

│  администратора доходов бюджета   │       заинтересованных лиц        │

│          города Кургана           │                                   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ОГРН/ОКТМО                         │ОГРН/ОКТМО                         │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Место нахождения:                  │Место нахождения:                  │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ИНН/КПП                            │ИНН/КПП                            │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│Платежные реквизиты:               │Платежные реквизиты:               │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

7. Подписи Сторон

┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│                                     │                                 │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│                                     │                                 │

│     _______________ /               │     ____________ /              │

│                                     │                                 │

└─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘