# Постановление Администрации города Кургана
от 6 декабря 2013 г. N 9048
"Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане"

С изменениями и дополнениями от:

24 февраля 2015 г., 20 февраля, 15 апреля, 10 ноября 2016 г., 22 июня, 10 ноября 2017 г., 18 апреля, 10 мая, 5 октября, 8 ноября 2018 г., 4 апреля, 14 мая, 15 августа, 8 ноября 2019 г., 18 марта, 20 июля, 10 ноября 2020 г., 17, 23 марта, 18 июня, 10 ноября 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования города Кургана, в целях реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Администрация города Кургана постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Кургана:

1) от 30.07.2010 г. N 7302 "Об утверждении целевой программы города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года";

2) от 20.12.2010 г. N 11316 "О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 года N 7302 "Об утверждении целевой программы города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года";

3) от 22.12.2011 г. N 9565 "О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 года N 7302 "Об утверждении целевой программы города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года" (в редакции постановления от 20.12.2010 года N 11316)";

4) от 06.11.2012 г. N 8234 "О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 года N 7302 "Об утверждении целевой программы города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года";

5) от 21.12.2012 г. N 9800 "О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 года N 7302 "Об утверждении целевой программы города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года";

6) от 29.12.2012 г. N 10133 "О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 года N 7302 "Об утверждении целевой программы города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года";

7) от 08.05.2013 г. N 3371 "О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 года N 7302 "Об утверждении целевой программы города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Курган и курганцы".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Жижина А.В.

| Руководитель Администрации города Кургана | А.Г. Якушев |
| --- | --- |

Приложение
к постановлению Администрации города Кургана
от 06.12.2013 г. N 9048
"Об утверждении муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Кургане на 2014-2020 годы"
(с изменениями от 24 февраля 2015 г., 20 февраля, 
15 апреля, 10 ноября 2016 г., 22 июня, 10 ноября 2017 г.,
18 апреля, 10 мая, 5 октября, 8 ноября 2018 г.,
4 апреля, 14 мая, 15 августа, 8 ноября 2019 г., 
18 марта, 20 июля, 10 ноября 2020 г., 17, 23 марта, 18 июня, 10 ноября 2021 г.)

# Паспорт
муниципальной Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане"

| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - решение Курганской городской Думы от 30.03.2016 г. N 46 "Об утверждении порядка рассмотрения Курганской городской Думой проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы города Кургана"; - постановление Администрации города Кургана от 09.07.2013 г. N 4916 "О муниципальных программах". |
| Заказчик муниципальной Программы | Администрация города Кургана |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана |
| Разработчики муниципальной Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент развития городского хозяйства, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, Департамент социальной политики, Департамент финансов и имущества, муниципальные учреждения, а также предприятия и организации (по согласованию). |
| Цель и задачи муниципальной Программы | Основная цель Программы: - повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Кургана. Основные задачи Программы: - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города; - расширение применения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве; - проведение энергетических обследований муниципальных учреждений; - обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, жилищном фонде. |
| Целевые показатели | Перечень целевых показателей, используемых для оценки эффективности реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлен в приложении 7 к Программе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2014 - 2024 годы: I этап - 2014 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2024 годы. |
| Финансовое обеспечение муниципальной Программы | Общее финансирование Программы за период с 2014 по 2024 годы предполагается в объеме, указанном в разделе IV Программы. |
| Ожидаемые результаты от реализации муниципальной Программы | Основные ожидаемые результаты от реализации Программы: - снижение удельного потребления и повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов на территории города Кургана; - наличие в муниципальных учреждениях энергетических паспортов; - переход на приборный учет при расчетах муниципальных учреждений с организациями коммунального комплекса за потребленные коммунальные ресурсы; - создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергетической эффективности; - обеспечение подлежащих оснащению многоквартирных и жилых домов приборами учета коммунальных ресурсов. |

# Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием энергетических ресурсов, является одной из приоритетных задач, стоящих перед органами местного самоуправления города Кургана.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Программа разработана в целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. N 1830-Р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В Программе определены организационные и технические мероприятия, необходимые для ее реализации, установлены источники и механизм финансирования.

Перечень целевых показателей Программы и их значения представлены в таблице 1.

# Таблица 1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| N п/п | Целевые показатели | Единица измерения | Базовое значение в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы (2009 год) | Значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 98 | 96 | 94 | 98 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 31 | 51 | 51 | 52 | 54 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 56 | 82 | 82 | 85 | 80 | 74 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | 72 | 69 | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч / кв. м. общей площади | 28,4 | 24,9 | 23,9 | 23,8 | 23,7 | 29,2 | 29,8 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал / кв. м. общей площади | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,19 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб. м. / чел. | 38,9 | 25,2 | 35,2 | 34,5 | 39,8 | 29,2 | 27,1 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 10 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб. м. / чел. | - | 6,9 | 9,4 | 10,3 | 8,1 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8.2 |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб. м. / чел. | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 12 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал / кв. м. общей площади | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 15 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб. м. / чел. | 47,2 | 29,1 | 27,8 | 27,8 | 28,0 | 24,7 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 16 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб. м. / чел. | - | 14,3 | 13,5 | 12,9 | 10,4 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт*ч / кв. м. общей площади | 34,6 | 29,7 | 35,3 | 29,9 | 29,0 | 33,8 | 32,0 | 32 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | куб. м. / кв. м. | - | 30,5 | 17,1 | 21,0 | 21,1 | 20,5 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 19 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | куб. м. / чел. | 108,3 | 103,1 | 96,7 | 93,3 | 86,3 | 87,2 | 84,0 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
| 20 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т. / кв. м. общей площади | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 21 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг у.т./ Гкал | 160 | 162 | 158 | 162 | 160 | 161 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 22 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг у.т. /Гкал | - | 172 | 169 | 169 | 170 | 169 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч / Гкал | - | 26 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 24 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | - | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 25 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 45 | 43 | 40 | 39 | 38 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт*ч / куб. м. | 1,22 | 0,53 | 0,56 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт*ч / куб. м. | 0,90 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 28 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт*ч./кв. м. освещаемой площади | - | 1,30 | 1,27 | 1,25 | 1,20 | 1,65 | 1,62 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| V. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 29 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В результате реализации муниципальной Программы будут созданы организационные, правовые, экономические и технологические условия, обеспечивающие оптимизацию потребления энергетических ресурсов.

# Раздел II. Цель и задачи программы

Основной целью Программы является:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Кургана.

Основные задачи Программы:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города;

- расширение применения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергетических обследований муниципальных учреждений;

- обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, жилищном фонде.

# Раздел III. Сроки реализации муниципальной программы

Программа является долгосрочной и рассчитана на период до 2024 года. Реализация мероприятий Программы осуществляется в два этапа:

- первый этап - 2014 - 2015 годы;

- второй этап - 2016 - 2024 годы.

Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и выполнение задач Программы, изменение направлений и приоритетов государственной политики в области энергосбережения и энергоэффективности.

# Раздел IV. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет города Кургана, внебюджетные средства. Общее финансирование Программы за период с 2014 по 2024 годы предполагается в размере 815,64 млн. руб.:

I этап (2014 - 2015 годы) - 140,77 млн. руб., в том числе 6,92 млн. руб. за счет средств бюджета города Кургана;

II этап (2016 - 2024 годы) - 674,989 млн. руб., в том числе 80,198 млн. руб. за счет средств бюджета города Кургана.

В качестве внебюджетных средств на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях сферы производства и услуг города Кургана используются собственные и заемные средства данных организаций.

Направления и формы государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указаны в статье 27 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указан в приложении 2 к государственной Программе Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области", утвержденной Постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 492.

# Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования муниципальной программы по источникам и годам реализации

Объемы финансирования Программы по годам ее реализации представлены в таблице 2.

# Таблица 2. Объем финансирования мероприятий Программы по годам реализации

| (тыс. рублей) |
| --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Бюджет города Кургана | 4 832 | 2 089 | 4 676 | 2 387 | 24 745 | 15 146 | 23 034 | 9 097 | 371 | 371 | 371 |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | Внебюджетные средства | 43 348 | 32 053 | 51 071 | 36 105 | 30 000 | 28 870 | 30 195 | 30 227 | 30 309 | 30 309 | 30 309 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Внебюджетные средства | 29 427 | 29 023 | 17 885 | 17 718 | 16 844 | 18 946 | 67 525 | 61 515 | 45 989 | 25 487 | 25 487 |
| 3.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО "Курганская генерирующая компания" | Внебюджетные средства | 19 433 | 17 680 | 10 260 | 10 395 | 10 935 | 14 009 | 19 920 | 14 700 | 39 500 | 18 800 | 18 800 |
| 3.2 | Мероприятия Программы энергосбережения АО "Водный Союз" | Внебюджетные средства | 9 994 | 11 343 | 7 625 | 7 323 | 5 909 | 4 937 | 47 605 | 46 815 | 6 489 | 6 687 | 6 687 |
| 4 | Всего по мероприятиям Программы | Бюджет города Кургана | 4 832 | 2 089 | 4 676 | 2 387 | 24 745 | 15 146 | 23 034 | 9 097 | 371 | 371 | 371 |
|  |  | Внебюджетные средства | 72 775 | 61 076 | 68 956 | 53 823 | 46 844 | 47 816 | 97 720 | 91 742 | 76 298 | 55 796 | 55 796 |
|  |  | Всего | 77 607 | 63 165 | 73 632 | 56 210 | 71 589 | 62 962 | 120 754 | 100 839 | 76 669 | 56 167 | 56 167 |

# Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий Программы в городе Кургане планируется:

- снижение удельного потребления и повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

- наличие в муниципальных учреждениях энергетических паспортов;

- переход на приборный учет при расчетах муниципальных учреждений с организациями коммунального комплекса за потребленные коммунальные ресурсы;

- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергетической эффективности;

- экономия топливно-энергетических ресурсов в организациях коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение подлежащих оснащению многоквартирных домов приборами учета коммунальных ресурсов.

Объем затрат на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и размер ожидаемой экономии представлены в приложении 6 к Программе.

# Раздел VII. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении 1 к Программе.

# Раздел VIII. Система целевых показателей

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и их значения представлены в приложении 7 к Программе.

# Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением муниципальной программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией города Кургана.

Ответственным исполнителем Программы является Департамент жилищно-коммунального хозяйства, полномочия и ответственность которого определены главой 4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением Администрации города Кургана от 09.07.2013 N 4916.

# Раздел X. Сведения о наличии государственных программ Российской Федерации и государственных программ Курганской области, предназначенных для решения задач, совпадающих с задачами муниципальной программы

Государственная Программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области" утверждена Постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 492.

Приложение 1
к Программе "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в городе Кургане"

# Таблица 3. Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане"*

| (тыс. рублей) |
| --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Финансовое обеспечение |
|  |  |  |  | Источник | Объем, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) |
| I. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города |
| 1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | В течение 2014 - 2024 гг. | Департамент финансов и имущества | Бюджет города Кургана | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, выделяемых на содержание и обслуживание объектов муниципальной казны |
| 2 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | В течение 2014 - 2024 гг. | Департамент финансов и имущества | Порядок принятия на учет объектов недвижимого имущества определен приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 г. N 931 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей" |
| 3 | Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку и актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | В течение 2014 - 2024 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли | Финансирование не требуется |
| 4 | Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности |
| 4.1. | Подготовка и переподготовка кадров по вопросам рационального энергопользования и повышения энергетической эффективности (мероприятие 2, таблица 5, приложение 3) | 2014 год | Департамент социальной политики, Департамент развития городского хозяйства, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент финансов и имущества, Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, Администрация г. Кургана | Бюджет города Кургана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | В течение 2014 - 2024 гг. |  | Финансирование не требуется |
| II. Расширение применения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве |
| 5 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности (мероприятия по энергосбережению 1-3, 14, 19 ПАО "Курганская генерирующая компания" (приложение 5, таблица 7)) | В течение 2014 - 2024 гг. | ПАО "Курганская генерирующая компания" | Внебюджетные средства | 6 990 | 4 210 | 4 000 | 5 497 | 5 180 | 4 421 | 2 000 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 6 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (мероприятия по энергосбережению N 9-13 ПАО "Курганская генерирующая компания" (приложение 5, таблица 7)) | В течение 2015 - 2024 гг. | ПАО "Курганская генерирующая компания" | Внебюджетные средства | 0 | 3 910 | 2 000 | 1 318 | 2 118 | 2 614 | 9 720 | 300 | 25 000 | 10 300 | 10 300 |
| 7 | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче (мероприятия по энергосбережению N 4 - 8, 15-18 ПАО "Курганская генерирующая компания" (приложение 5, таблица 7)) | В течение 2014 - 2024 гг. | ПАО "Курганская генерирующая компания" | Внебюджетные средства | 12 443 | 9 560 | 4 260 | 3 580 | 3 638 | 6 973 | 8 200 | 8 700 | 8 000 | 2 000 | 2 000 |
| 8 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды (мероприятия N 1 - 22 программы энергосбережения АО "Водный союз" (приложение 5, таблица 8)) | В течение 2014 - 2024 гг. | АО "Водный союз" | Внебюджетные средства | 1 402 | 2 653 | 534 | 3 957 | 364 | 785 | 42 392 | 42 047 | 1 530 | 1 530 | 1 530 |
| 9 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче (перекладка сетей водопровода с применением современных материалов (мероприятие N 23 программы энергосбережения АО "Водный союз", (приложение 5, таблица 8)) | В течение 2014 - 2024 гг. | АО "Водный союз" | Внебюджетные средства | 8 592 | 8 690 | 7 091 | 3 366 | 5 545 | 4 152 | 5 213 | 4 768 | 4 959 | 5 157 | 5 157 |
| 10 | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электроэнергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электроэнергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | В течение 2014 - 2024 гг. | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, Департамент экономического развития Курганской области | В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Законом Курганской области от 29.12.2015 г. N 135 "О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской области" регулирование тарифов в сфере транспортного обслуживания населения осуществляется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации |
| 11 | Прочие мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере (мероприятия 4-9, таблица 5, приложение 3) | В течение 2014 - 2024 гг. | Администрация г. Кургана, Департамент социальной политики, Департамент развития городского хозяйства, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент финансов и имущества | Бюджет города Кургана | 4 628 | 1 189 | 1 818 | 2 176 | 10 508 | 5 691 | 7 120 | 1 087 | 47 | 47 | 47 |
| 12 | Мероприятия по энергосбережению в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (таблица 6, приложение 4) | В течение 2014 - 2024 гг. | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК | Внебюджетные средства | 43 348 | 32 053 | 51 071 | 36 105 | 30 000 | 28 870 | 30 195 | 30 227 | 30 309 | 30 309 | 30 309 |
| III. Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений |
| 13 | Мероприятия по проведению энергетических обследований муниципальных учреждений (мероприятие 1, таблица 5, приложение 3) | В течение 2014, 2016 - 2018, 2020 гг. | Департамент социальной политики, Департамент развития городского хозяйства, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент финансов и имущества, Администрация г. Кургана, муниципальные учреждения (по согласованию) | Бюджет города Кургана | 20 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, жилищном фонде |
| 14 | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации (информирование населения, представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") | В течение 2014 - 2024 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | Финансирование не требуется |
| 15 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии (информирование населения об эффективности внедрения энергосберегающих технологий, оборудования, приборов учета и способах практического энергосбережения) | В течение 2014 - 2024 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | Финансирование не требуется |
| 16 | Установка (замена) в подведомственных муниципальных учреждениях приборов учета потребления тепловой энергии, воды, электроэнергии, газа (мероприятие 3, таблица 5, приложение 3) | В течение 2014 - 2024 гг. | Департамент социальной политики, Департамент развития городского хозяйства, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Администрация города Кургана, муниципальные учреждения (по согласованию) | Бюджет города Кургана | 184 | 900 | 2 828 | 181 | 14 207 | 9 455 | 15 839 | 8 010 | 324 | 324 | 324 |
| 17 | Итого по перечню мероприятий | х | х | Бюджет города Кургана | 4 832 | 2 089 | 4 676 | 2 387 | 24 745 | 15 146 | 23 034 | 9 097 | 371 | 371 | 371 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 72 775 | 61 076 | 68 956 | 53 823 | 46 845 | 47 816 | 97 720 | 86 042 | 76 298 | 55 796 | 55 796 |
|  |  |  |  | Всего | 77 607 | 63 165 | 73 632 | 56 210 | 71 590 | 62 962 | 120 754 | 95 139 | 76 669 | 56 167 | 56 167 |

* - подробнее перечень мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане", представлен в приложениях 2 - 5.

Приложение 2
к Программе "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в городе Кургане"

# Таблица 4. Организационно-правовые мероприятия по управлению энергосбережением

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте муниципального образования город Курган, информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, иной актуальной информации в данной области | Постоянно | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Управление массовых коммуникаций и общественных отношений Администрации города Кургана (по согласованию) |
| 2 | Информирование населения, представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Постоянно | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Управление массовых коммуникаций и общественных отношений Администрации города Кургана (по согласованию) |
| 3 | Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Постоянно | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент социальной политики, Департамент развития городского хозяйства, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Департамент финансов и имущества, муниципальные заказчики, иные заказчики |

Приложение 3
к Программе "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в городе Кургане"

# Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере направлены на повышение эффективности использования энергоресурсов и снижение их потребления.

В муниципальных учреждениях намечены следующие мероприятия, общие для всех ее секторов:

1) организационные мероприятия:

- мониторинг использования энергоресурсов и технического состояния объектов;

- проведение информационно-разъяснительной работы среди руководителей муниципальных учреждений, в том числе о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

- проведение энергетических обследований муниципальных учреждений.

2) кадровое и информационное обеспечение:

- распространение опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий и оборудования в муниципальных учреждениях;

- подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений по вопросам рационального энергопользования и повышения энергетической эффективности.

3) мероприятия по повышению эффективности потребления коммунальных ресурсов (технические мероприятия):

- установка (замена) в учреждениях приборов учета потребления тепловой энергии, воды, электроэнергии и газа;

- установка систем автоматического регулирования расхода теплоносителя;

- своевременный ремонт и профилактика инженерных систем (промывка, очистка, опрессовка, утепление);

- текущий и капитальный ремонт зданий с целью ликвидации потерь;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие.

Контроль за выполнением мероприятий данного раздела осуществляется Департаментом социальной политики, Департаментом развития городского хозяйства, Департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, Департаментом финансов и имущества Администрации города Кургана.

В целях предотвращения неблагоприятного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье граждан и окружающую среду муниципальные учреждения осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в специально выделенном для этих целей помещении для дальнейшей передачи специализированным организациям для обезвреживания. При этом накопление поврежденных ртутьсодержащих ламп в помещениях общественного назначения особой социальной значимости (образовательные учреждения, детские сады и т.д.) не допускается.

Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп на территории города Кургана утвержден постановлением Администрации города Кургана от 28.06.2018 г. N 4037.

Объемы финансирования мероприятий Программы в бюджетной сфере представлены в таблице 5:

# Таблица 5. Объемы финансирования мероприятий Программы в бюджетной сфере

| (тыс. рублей) |
| --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования мероприятий Программы |
|  |  | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) |
| 1 | Проведение энергетических обследований муниципальных объектов | 20 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подготовка и переподготовка кадров по вопросам рационального энергопользования и энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Установка (замена) в муниципальных учреждениях приборов учета потребления тепловой энергии, воды, электроэнергии, газа, установка систем автоматического регулирования расхода теплоносителя | 184 | 900 | 2828 | 181 | 14207 | 9455 | 15839 | 8010 | 324 | 324 | 324 |
| 4 | Своевременный ремонт и профилактика инженерных систем (промывка, очистка, опрессовка, утепление) | 3105 | 949 | 1542 | 1463 | 3114 | 2757 | 5790 | 1006 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | Текущий и капитальный ремонт зданий с целью ликвидации потерь (в т.ч.: установка стеклопакетов) | 1438 | 127 | 192 | 513 | 1951 | 776 | 449 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Замена ламп и светильников на энергосберегающие | 85 | 113 | 84 | 0 | 0 | 15 | 71 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Газификация МАУ "Оздоровительный комплекс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Газификация МБОУ города Кургана СОШ N 39 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4443 | 2106 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Газификация МБДОУ "Детский сад N 34 "Филиппок" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Итого: | 4 832 | 2 089 | 4 676 | 2 387 | 24 745 | 15 146 | 23 034 | 9 097 | 371 | 371 | 371 |

Приложение 4
к Программе "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в городе Кургане"

# Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должны включаться требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома (при непосредственном управлении - собственники помещений в многоквартирном доме), обязано проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества, включенные в утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации перечень.

Собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны в течение всего срока эксплуатации обеспечивать их соответствие установленным требованиям энергетической эффективности, оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В целях получения объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, определения потенциала энергосбережения, разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении жилых домов могут проводиться энергетические обследования в порядке, определенном Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Контроль за организацией и проведением собственниками помещений в многоквартирных домах, лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана.

Объемы финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах города Кургана представлены в таблице 6:

# Таблица 6. Объемы финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах города Кургана

| (тыс. рублей) |
| --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) |
| Система отопления |
| 1 | Балансировка системы отопления | 710 | 260 | 352 | 503 | 1 094 | 179 | 193 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 8 289 | 8 857 | 29 206 | 13 848 | 12 301 | 2 097 | 2 233 | 2 264 | 2 284 | 2 284 | 2 284 |
| 3 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 2 214 | 532 | 248 | 495 | 83 | 1 351 | 1 423 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 |
| 4 | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | 8 905 | 6 337 | 4 053 | 3 683 | 1 272 | 7 352 | 7 854 | 7 855 | 7 855 | 7 855 | 7 855 |
| Система горячего водоснабжения |
| 5 | Ремонт изоляции теплообменников системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 206 | 167 | 68 | 82 | 10 | 129 | 126 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 6 | Обеспечение рециркуляции воды в системе горячего водоснабжения | 154 | 775 | 0 | 0 | 148 | 126 | 122 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 7 | Замена трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения | 10 653 | 5 323 | 7 505 | 7 064 | 4 227 | 3 092 | 3 236 | 3 173 | 3 171 | 3 171 | 3 171 |
| Система холодного водоснабжения |
| 8 | Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | 7 207 | 3 390 | 5 739 | 5 385 | 2 753 | 2 226 | 2 372 | 2 373 | 2 379 | 2 379 | 2 379 |
| Система электроснабжения |
| 9 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1 208 | 688 | 517 | 893 | 369 | 481 | 512 | 508 | 496 | 496 | 496 |
| Дверные и оконные конструкции |
| 10 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 484 | 424 | 277 | 194 | 83 | 2 516 | 2 351 | 2 359 | 2 359 | 2 359 | 2 359 |
| 11 | Замена оконных блоков | 1 085 | 421 | 248 | 355 | 302 | 1 917 | 1 751 | 1 785 | 1 837 | 1 837 | 1 837 |
| Стеновые конструкции |
| 12 | Утепление чердачных перекрытий | 170 | 206 | 62 | 72 | 14 | 263 | 340 | 366 | 386 | 386 | 386 |
| 13 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 2 007 | 4 662 | 2 796 | 3 531 | 4 093 | 6 301 | 6 982 | 6 953 | 6 951 | 6 951 | 6 951 |
| 14 | Утепление наружных стен | 56 | 11 | 0 | 0 | 3 251 | 840 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Итого: | 43 348 | 32 053 | 51 071 | 36 105 | 30 000 | 28 870 | 30 195 | 30 227 | 30 309 | 30 309 | 30 309 |

Приложение 5
к Программе "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в городе Кургане"

# Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Достижение повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры планируется путем сокращения непроизводительных расходов, внедрения передовых технологий, оснащения современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов.

Решение данных задач планируется путем реализации организационных, технических и технологических мероприятий, в том числе:

- обеспечение подлежащих оснащению многоквартирных и жилых домов приборами учета коммунальных ресурсов;

- анализ качества предоставления коммунальных услуг;

- оценка аварийности и потерь в коммунальных сетях;

- оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности;

- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (передача на баланс в хозяйственное ведение специализированным предприятиям).

Контроль за реализацией мероприятий данного раздела осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана.

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО "Курганская генерирующая компания" представлен в таблице 7, АО "Водный Союз" - в таблице 8.

# Таблица 7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО "Курганская генерирующая компания"

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Ед. измерения | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | Всего за 2014-2024 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих ЦТП с заменой морально и физически устаревшего оборудования на современное с автоматикой регулирования и безопасности |  | млн. руб. | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
|  |  | теплоэнергия | Гкал | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 2 | Прокладка циркуляционных трубопроводов с заменой сетей горячего водоснабжения на трубопроводы из сшитого полиэтилена с установкой циркуляционных насосов в центральных тепловых пунктах |  | млн. руб. | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
|  |  | теплоэнергия | Гкал | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3 | Реконструкция сетей котельных с прокладкой трубопроводов рециркуляции ГВС |  | млн. руб. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,004 |
|  |  | теплоэнергия | Гкал | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| 4 | Ремонт и восстановление тепловой изоляции технологического оборудования |  | млн. руб. | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,44 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,72 |
|  |  | теплоэнергия | Гкал | 27892,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 892,15 |
|  |  |  | т.у.т. | 4 409,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 409,75 |
| 5 | Восстановление тепловой изоляции турбогенератора ТГ-6 |  | млн. руб. | 0,00 | 0,12 | 0,08 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
|  |  | теплоэнергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 92,60 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,60 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 13,76 | 68,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,56 |
| 6 | Восстановление тепловой изоляции котла ст. N 8 |  | млн. руб. | 0,00 | 1,35 | 0,18 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
|  |  | теплоэнергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 1 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187,00 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| 7 | Восстановление тепловой изоляции турбогенератора ТГ-8 |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,10 | 2,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,59 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,03 | 0,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
|  | Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию | теплоэнергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,09 | 16,00 | 613,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 265,09 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,87 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 642,87 |
| 8 | Восстановление тепловой изоляции котла ст. N 9 |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 3,57 | 2,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6,21 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,60 | 1,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,02 |
|  | Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию | теплоэнергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,30 | 3100,00 | 2967,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6 118,30 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 516,00 | 461,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 984,33 |
| 9 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные в помещениях КТЭЦ |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,004 | 0,22 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,424 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,70 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,61 |
|  | Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию | электроэнергия | тыс. кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 9,00 | 686,00 | 79,00 | 157 | 237 | 237 | 1 409,26 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 4,000 | 243,30 | 26,00 | 51,7 | 78 | 78 | 482,47 |
| 10 | Установка регулируемых гидродинамических муфт на питательные электронасосы |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,7 | 0 | 0 | 22,70 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0 | 2,8 | 2,8 | 11,20 |
|  | Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию | электроэнергия | тыс. кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5950,0 | 0,00 | 0 | 2380 | 2380 | 10 710,00 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2110,00 | 0,00 | 0 | 783,3 | 783,3 | 3 676,60 |
| 11 | Установка частотного привода циркуляционных насосов |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0 | 8 | 8 | 23,00 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0 | 1,9 | 1,9 | 6,30 |
|  | Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию | электроэнергия | тыс. кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2684,00 | 0,00 | 0 | 1575 | 1575 | 5 834,00 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 0 | 518,3 | 518,3 | 1 988,60 |
| 12 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные на тепловых пунктах и котельных г. Кургана |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1,54 | 0,50 | 0,00 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,66 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,86 | 0,80 | 0,00 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4,26 |
|  | Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию | электроэнергия | тыс. кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,24 | 185,00 | 171,00 | 0,00 | 171 | 171 | 171 | 911,24 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | 66,00 | 61,00 | 0,00 | 53 | 53 | 53 | 300,55 |
| 13 | Внедрение частотных преобразователей на тепловых пунктах и котельных г. Кургана |  | млн. руб. | 0,00 | 3,91 | 2,00 | 1,32 | 2,00 | 1,07 | 2,00 | 0,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 16,80 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,32 | 0,43 | 0,70 | 1,90 | 0,00 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 8,65 |
|  | Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию | электроэнергия | тыс. кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 26,40 | 73,09 | 152,00 | 390,00 | 0,00 | 295 | 295 | 295 | 1 840,49 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 9,10 | 25,18 | 54,00 | 138,00 | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 583,28 |
| 14 | Замена существующих на тепловых пунктах и котельных г. Кургана насосов на более современное насосное оборудование |  | млн. руб. | 5,60 | 0,00 | 3,30 | 5,26 | 4,01 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | 5 | 33,87 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,58 | 0,40 | 12,60 | 0,00 | 0 | 7,7 | 7,7 | 31,85 |
|  | Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию | электроэнергия | тыс. кВт*ч | 26,39 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 142,64 | 78,00 | 2605,00 | 0,00 | 0 | 1628 | 1628 | 6 413,03 |
|  |  |  | т.у.т. | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 49,14 | 28,00 | 924,00 | 0,00 | 0 | 509 | 509 | 2 128,31 |
| 15 | Восстановление изоляции трубопроводов в г. Кургане |  | млн. руб. | 0,00 | 8,09 | 4,00 | 2,44 | 2,70 | 3,31 | 3,00 | 0,00 | 2 | 2 | 2 | 29,54 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,83 | 0,81 | 3,50 | 3,40 | 0,00 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 18,60 |
|  | Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию | теплоэнергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 2 388,00 | 600,00 | 599,55 | 2310,00 | 2300,00 | 0,00 | 1530 | 1530 | 1530 | 12 787,55 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 89,00 | 85,65 | 402,00 | 390,00 | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 1 963,65 |
| 16 | Восстановление тепловой изоляции главного паропровода |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,5 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 7,80 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 2,20 |
|  | Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию | теплоэнергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,4 | 618,8 | 618,8 | 1 547,00 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 | 236 | 236 | 590,00 |
| 17 | Восстановление тепловой изоляции котла ст. N 11 |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,2 | 2,4 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 4,30 |
|  | Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию | теплоэнергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1505 | 3010 | 3010 | 7 525,00 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 | 467 | 467 | 1 168,00 |
| 18 | Восстановление тепловой изоляции тепловыводов 3 очереди КТЭЦ |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 1,30 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,50 |
|  | Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию | теплоэнергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 | 995 | 995 | 2 488,00 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,3 | 154,5 | 154,5 | 386,30 |
| 19 | Замена кожухо-трубных подогревателей на пластинчатые в г. Кургане |  | млн. руб. | 0,00 | 4,21 | 0,70 | 0,23 | 1,17 | 3,72 | 2,00 | 0,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 16,53 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,08 | 2,70 | 2,00 | 0,00 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 9,93 |
|  | Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию | теплоэнергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 52,86 | 1556,00 | 1375,00 | 0,00 | 1030 | 1030 | 1030 | 6 294,86 |
|  |  |  | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 7,55 | 295,00 | 233,00 | 0,00 | 168 | 168 | 168 | 1 054,55 |
| 20 | Всего показатели энергосберегающих мероприятий |  | млн. руб. | 19,43 | 17,68 | 10,26 | 10,39 | 10,93 | 14,014 | 19,92 | 9 | 39,50 | 18,80 | 18,80 | 188,724 |
|  | Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятиям |  | млн. руб. | 17,46 | 0,00 | 4,65 | 3,07 | 2,43 | 9,80 | 31,80 | 0,10 | 7,90 | 22,00 | 22,00 | 121,2 |
|  | Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятиям | электроэнергия | тыс. кВт*ч | 26,39 | 0,00 | 314,00 | 331,40 | 262,23 | 424,00 | 12486,00 | 79,00 | 623,00 | 6286,00 | 6286,00 | 27 118,02 |
|  |  |  | т.у.т. | 4,17 | 0,00 | 81,00 | 114,10 | 90,34 | 152,00 | 4428,30 | 26,00 | 196,70 | 2033,60 | 2033,60 | 9 159,81 |
|  |  | теплоэнергия | Гкал | 27898,48 | 0,00 | 2766,60 | 2186,00 | 1339,80 | 6982,00 | 7255,00 | 0,00 | 4872,40 | 7183,80 | 7183,80 | 67 667,88 |
|  |  |  | т.у.т. | 4410,75 | 0,00 | 285,26 | 324,30 | 191,40 | 1489,00 | 1360,00 | 0,00 | 847,30 | 1275,50 | 1275,50 | 11 459,01 |
|  |  | Итого | т.у.т. | 4414,92 | 0,00 | 366,26 | 438,40 | 281,74 | 1641,00 | 5788,30 | 26,00 | 1044,00 | 3309,10 | 3309,10 | 20 618,82 |

# Таблица 8. Мероприятия программы энергосбережения АО "Водный Союз"

| N п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поэтапный перевод насосных станций канализации на автоматический режим работы с последующей диспетчеризацией | тыс. рублей | 1 039 | 1 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф СН2 | рублей | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение и замена на ОСК 2 трансформатора Р = 1000 кВА 6/0,4 на трансформаторы 400 кВА 6/0,4 кВ | тыс. рублей | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тариф НН | рублей | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Замена ламп накаливания люминесцентными малой мощности и лампами ДРЛ, ДнаТ | тыс. рублей | 323 | 241 | 114 | 267 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 5,67 | 3,59 | 2,98 | 6,99 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 4,68 | 4,66 | 4,95 | 4,95 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 27 | 17 | 15 | 35 | 0 | 0 |
| 4 | Замена ламп накаливания на светодиодные | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 456 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,97 | 21,37 |
|  | Тариф ВН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,48 | 5,82 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 124 |
| 5 | Установка преобразователей частоты на СГНС, ГНС | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тариф ВН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкция канализационной насосной станции N 14 | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Приобретение и установка на водопроводных станциях подкачки преобразователей частоты | тыс. рублей | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 |
|  | Тариф НН | рублей | 4,74 | 0 | 0 | 0 | 6,02 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Замена насосного оборудования на более современное, энергосберегающее по всем объектам АО "Водный Союз" | тыс. рублей | 0 | 0 | 364 | 3 691 | 112 | 329 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0,00 | 239,79 | 7,31 | 87,18 |
|  | Тариф СН 2 | рублей | 0 | 0 | 0,00 | 6,53 | 6,16 | 6,51 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 1 566 | 45 | 568 |
| 9 | Модернизация насосной станции 3-го подъема со строительством 2-х резервуаров чистой воды с заменой насосного и электросилового оборудования в Заозерном районе г. Кургана | тыс. рублей | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Модернизация очистных сооружений водопровода центра города (замена технологического оборудования) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Приобретение и установка на ОСВ преобразователя частоты на 1-й подъем | тыс. рублей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Модернизация насосной станции 3-го подъема со строительством 2-х резервуаров чистой воды с заменой насосного и электросилового оборудования в районе Рябково г. Кургана | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Модернизация ВНС ул. Достоевского с заменой электросилового и насосного оборудования | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Модернизация ВНС ул. Криволапова, 7 с заменой технологического оборудования | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Модернизация КНС N 26 по ул. Алексеева | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Модернизация КНС "Юнона" по ул. Чернореченской | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Модернизация КНС N 9 по ул. Анфиногенова | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Модернизация КНС N 10 по ул. Артема, 28а | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Модернизация КНС N 2 с заменой технологического оборудования | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Модернизация ОСК г. Курган ул. Омская, 152 | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Модернизация КНС N 11 пр. Голикова | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Модернизация ОСК пос. Керамзитный | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Перекладка сетей водопровода с применением современных материалов | тыс. рублей | 8 592 | 8 690 | 7 091 | 3 366 | 5 545 | 4 152 |
|  | Перекладка сетей водопровода в год | км | 7,91 | 9,76 | 5,38 | 3,14 | 5,18 | 5 |
|  | Потребность в электроэнергии на всю сеть водопровода | тыс. кВт*ч | 20 862 | 20 860 | 20 021 | 20 021 | 20 021 | 19 921 |
|  | Протяженность сетей водопровода | км | 561,26 | 561,26 | 561,43 | 561,43 | 564,65 | 564,65 |
|  | Подача воды в сеть | тыс. куб. м. | 35 989 | 33 671 | 32 812 | 36 856 | 36 718 | 33 355 |
|  | Технологические нужды | тыс. куб. м. | 3 568 | 3 769 | 3 996 | 3 547 | 3 584 | 5 537 |
|  | Потери в сетях | тыс. куб. м. | 16 829 | 15 030 | 12 968 | 14 179 | 12 930 | 11 660 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 31,30 | 145,58 | 67,42 | 79,06 | 79,06 | 77,8 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 4,63 | 4,66 | 4,95 | 5,68 | 5,48 | 5,82 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 145 | 678 | 334 | 449 | 433 | 453 |
| 24 | Всего за весь период реализации программы: | тыс. рублей | 9 994,00 | 11 343,02 | 7 625,13 | 7 323,47 | 5 909,47 | 4 937,39 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 20 868,51 | 20 863,59 | 20 023,98 | 20 267,78 | 20 035,94 | 20 029,55 |
|  | Экономия электроэнергии | т у.т. | 7 189,25 | 7 187,54 | 6 898,20 | 112,25 | 32,38 | 6 900,02 |
|  | Экономия воды (за счет сокращения потерь в сетях) | тыс. куб. м. | - | 1 799 | 2 062 | -1 211 | 1 249 | 1 270 |
|  | Экономия от проведения мероприятий | тыс. рублей | 176 | 695 | 349 | 2 050 | 520 | 1 145 |

| N п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | Всего за 2014-2024 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поэтапный перевод насосных станций канализации на автоматический режим работы с последующей диспетчеризацией | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 992 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средний тариф СН2 | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение и замена на ОСК 2 трансформатора Р = 1000 кВА 6/0,4 на трансформаторы 400 кВА 6/0,4 кВ | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тариф НН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Замена ламп накаливания люминесцентными малой мощности и лампами ДРЛ, ДнаТ | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,23 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,24 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 4 | Замена ламп накаливания на светодиодные | тыс. рублей | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 833 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 32,94 |
|  | Тариф ВН | рублей | 5,95 | 6,03 | 6,27 | 6,52 | 6,52 | 42,59 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 5 | 6 | 5,76 | 5,99 | 5,99 | 190,74 |
| 5 | Установка преобразователей частоты на СГНС, ГНС | тыс. рублей | 1 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 555 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 287,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,50 |
|  | Тариф ВН | рублей | 6,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,62 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 1 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 903 |
| 6 | Реконструкция канализационной насосной станции N 14 | тыс. рублей | 4 896 | 7 687 | 0 | 0 | 0 | 12 583 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 36,59 | 36,59 | 0 | 0 | 0 | 73,18 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 6,69 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 13,44 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 245 | 247 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| 7 | Приобретение и установка на водопроводных станциях подкачки преобразователей частоты | тыс. рублей | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 2,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,17 |
|  | Тариф НН | рублей | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,31 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | Замена насосного оборудования на более современное, энергосберегающее по всем объектам АО "Водный Союз" | тыс. рублей | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 11 996 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 97,45 | 97,45 | 97,45 | 97,45 | 97,45 | 821,53 |
|  | Тариф СН 2 | рублей | 6,69 | 6,75 | 7,02 | 7,3 | 7,3 | 54,26 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 652 | 658 | 684,10 | 711,39 | 711,39 | 5 595,88 |
| 9 | Модернизация насосной станции 3-го подъема со строительством 2-х резервуаров чистой воды с заменой насосного и электросилового оборудования в Заозерном районе г. Кургана | тыс. рублей | 12 383 | 3 858 | 0 | 0 | 0 | 16 298,00 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 134,01 | 134,01 | 0 | 0 | 0 | 268,02 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 6,69 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 13,44 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 897 | 905 | 0 | 0 | 0 | 1 802 |
| 10 | Модернизация очистных сооружений водопровода центра города (замена технологического оборудования) | тыс. рублей | 12 926 | 2 692 | 0 | 0 | 0 | 15 618 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 139,89 | 139,89 | 0 | 0 | 0 | 279,78 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 4,62 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 9,42 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 646 | 671 | 0 | 0 | 0 | 1 317 |
| 11 | Приобретение и установка на ОСВ преобразователя частоты на 1-й подъем | тыс. рублей | 3 000 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 6 500 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 | 876,00 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 4,62 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 9,42 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 2 024 | 2 102 | 0 | 0 | 0 | 4 126 |
| 12 | Модернизация насосной станции 3-го подъема со строительством 2-х резервуаров чистой воды с заменой насосного и электросилового оборудования в районе Рябково г. Кургана | тыс. рублей | 5 651 | 3 163 | 0 | 0 | 0 | 8 814 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 42,23 | 42,23 | 0 | 0 | 0 | 84,46 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 6,69 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 13,44 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 283 | 285 | 0 | 0 | 0 | 568 |
| 13 | Модернизация ВНС ул. Достоевского с заменой электросилового и насосного оборудования | тыс. рублей | 351 | 60 | 0 | 0 | 0 | 411 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 2,62 | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 5,24 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 6,69 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 13,44 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 14 | Модернизация ВНС ул. Криволапова, 7 с заменой технологического оборудования | тыс. рублей | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 1,88 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Модернизация КНС N 26 по ул. Алексеева | тыс. рублей | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 749 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 1,34 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | Модернизация КНС "Юнона" по ул. Чернореченской | тыс. рублей | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 703 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 1,37 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Модернизация КНС N 9 по ул. Анфиногенова | тыс. рублей | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 703 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 37,10 | 0 | 0 | 0 | 37,10 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 18 | Модернизация КНС N 10 по ул. Артема, 28а | тыс. рублей | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 525 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 22,65 | 0 | 0 | 0 | 22,65 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 19 | Модернизация КНС N 2 с заменой технологического оборудования | тыс. рублей | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 942 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 43,04 | 0 | 0 | 0 | 43,04 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 20 | Модернизация ОСК г. Курган ул. Омская, 152 | тыс. рублей | 0 | 14 658 | 0 | 0 | 0 | 14 658 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 497,71 | 0 | 0 | 0 | 497,71 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 3 360 | 0 | 0 | 0 | 3 360 |
| 21 | Модернизация КНС N 11 пр. Голикова | тыс. рублей | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 10,46 | 0 | 0 | 0 | 10,46 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 6,72 | 0 | 0 | 0 | 6,72 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 22 | Модернизация ОСК пос. Керамзитный | тыс. рублей | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 789 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 0 | 9,71 | 0 | 0 | 0 | 9,71 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 0 | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 23 | Перекладка сетей водопровода с применением современных материалов | тыс. рублей | 5 213 | 4 768 | 4 959,10 | 5 157,47 | 5 157,47 | 62 691,04 |
|  | Перекладка сетей водопровода в год | км | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46,37 |
|  | Потребность в электроэнергии на всю сеть водопровода | тыс. кВт*ч | 19 821 | 19 108 | 0 | 0 | 0 | 160 635 |
|  | Протяженность сетей водопровода | км | 564,65 | 569,8 | 0 | 0 | 0 | 4 509,13 |
|  | Подача воды в сеть | тыс. куб. м. | 33 930 | 29 959 | 34 482,97 | 34 368,77 | 34 368,77 | 376 510,51 |
|  | Технологические нужды | тыс. куб. м. | 5 537 | 4 724 | 4 724 | 4 724 | 4 724 | 48 434 |
|  | Потери в сетях | тыс. куб. м. | 11 660 | 11 234 | 11 535 | 11 421 | 11 421 | 140 867 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 261,15 | 56,17 | 55,6 | 55,06 | 55,06 | 963,26 |
|  | Средний тариф НН, СН 2, ВН | рублей | 5,95 | 6,03 | 6,27 | 6,52 | 6,52 | 62,51 |
|  | Экономия от мероприятия | тыс. рублей | 1 554 | 339 | 348,61 | 358,99 | 358,99 | 5 451,59 |
| 24 | Всего за весь период реализации программы: | тыс. рублей | 47 604,92 | 46 815,05 | 6 489,10 | 6 687,47 | 6 687,47 | 161 416,49 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 21 002,88 | 20 624,97 | 98,37 | 98,37 | 98,37 | 164 012,31 |
|  | Экономия электроэнергии | т у.т. | 7 235,47 | 7 105,14 | 33,89 | 33,89 | 33,89 | 42 761,92 |
|  | Экономия воды (за счет сокращения потерь в сетях) | тыс. куб. м. | 0 | 426 | -301 | 114 | 0 | 5 408 |
|  | Экономия от проведения мероприятий | тыс. рублей | 8 244 | 9 450 | 1 038 | 1 076 | 1 076 | 25 819 |

Приложение 6
к Программе "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в городе Кургане"

# Таблица 9. Объем затрат на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и размер ожидаемой экономии по Программе

| N п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере | тыс. руб. | 4 832 | 2 089 | 4 676 | 2 387 | 24 745 | 15 146 | 23 034 | 9 097 | 371 | 371 | 371 |
| 2 | Затраты на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде | тыс. руб. | 43 348 | 32 053 | 51 071 | 36 105 | 30 000 | 28 870 | 30 195 | 30 227 | 30 309 | 30 309 | 30 309 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Затраты на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО "Курганская генерирующая компания" | тыс. руб. | 19 433 | 17 680 | 10 260 | 10 395 | 10 935 | 14 014 | 19 920 | 9 000 | 39 500 | 18 800 | 18 800 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 26 | 0 | 314 | 331 | 262 | 424 | 12 486 | 79 | 623 | 6 286 | 6 286 |
|  |  | т.у.т. | 4 | 0 | 81 | 114 | 90 | 152 | 4 428 | 26 | 197 | 2 034 | 2 034 |
|  | Экономия теплоэнергии | Гкал | 27 898 | 0 | 2 767 | 2 186 | 1 340 | 6 982 | 7 255 | 0 | 4 872 | 7 184 | 7 184 |
|  |  | т.у.т. | 4 411 | 0 | 285 | 324 | 191 | 1 489 | 1 360 | 0 | 847 | 1 276 | 1 276 |
|  | Экономия от проведения мероприятий | тыс. руб. | 17 453 | 0 | 4 690 | 3 070 | 2 435 | 9 804 | 31 800 | 100 | 7 900 | 22 000 | 22 000 |
| 3.2 | Затраты на мероприятия программы энергосбережения АО "Водный союз" | тыс. руб. | 9 994 | 11 343 | 7 625 | 7 323 | 5 909 | 4 937 | 47 605 | 46 815 | 6 489 | 6 687 | 6 687 |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч | 20 869 | 20 864 | 20 024 | 20 268 | 20 036 | 20 029 | 21 003 | 20 624 | 98 | 98 | 98 |
|  |  | т.у.т. | 7 189 | 7 188 | 6 898 | 112 | 32 | 6 900 | 7 235 | 7 105 | 34 | 34 | 34 |
|  | Экономия воды (за счет сокращения потерь в сетях) | тыс. куб. м. | - | 1 799 | 2 062 | -1 211 | 1 249 | 1 270 | 0 | 426 | -301 | 114 | 0 |
|  | Экономия от проведения мероприятий | тыс. руб. | 176 | 695 | 349 | 2 050 | 520 | 1 145 | 8 244 | 9 449 | 1 038 | 1 076 | 1 076 |
| 4 | Общий объем финансирования мероприятий Программы | тыс. руб. | 77 607 | 63 165 | 73 632 | 56 210 | 71 590 | 62 962 | 120 754 | 95 139 | 76 669 | 56 167 | 56 167 |
|  | Общая экономия | тыс. т.у.т. | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 9 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 |
|  |  | тыс. руб. | 17 629 | 695 | 5 039 | 5 120 | 2 954 | 10 948 | 40 044 | 9 549 | 8 938 | 23 076 | 23 076 |

Приложение 7
к Программе "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в городе Кургане"

# Таблица 10. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| N п/п | Целевые показатели | Единица измерения | Базовое значение в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы (2009 год) | Значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) |
| I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 98 | 96 | 94 | 98 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 31 | 51 | 51 | 52 | 54 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 56 | 82 | 82 | 85 | 80 | 74 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | 72 | 69 | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч / кв. м. общей площади | 28,4 | 24,9 | 23,9 | 23,8 | 23,7 | 29,2 | 29,8 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал / кв. м. общей площади | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,19 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб. м. / чел. | 38,9 | 25,2 | 35,2 | 34,5 | 39,8 | 29,2 | 27,1 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 10 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб. м. / чел. | - | 6,9 | 9,4 | 10,3 | 8,1 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб. м. / чел. | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 12 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал / кв. м. общей площади | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 15 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб. м. / чел. | 47,2 | 29,1 | 27,8 | 27,8 | 28,0 | 24,7 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 16 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб. м. / чел. | - | 14,3 | 13,5 | 12,9 | 10,4 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт*ч / кв. м. общей площади | 34,6 | 29,7 | 35,3 | 29,9 | 29,0 | 29,3 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | куб. м. / кв. м. | - | 30,5 | 17,1 | 21,0 | 21,1 | 20,5 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 19 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | куб. м. / чел. | 108,3 | 103,1 | 96,7 | 93,3 | 86,3 | 87,2 | 84,0 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
| 20 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т. / кв. м. общей площади | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 21 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг у.т./ Гкал | 160 | 162 | 158 | 162 | 160 | 161 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 22 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг у.т. /Гкал | - | 172 | 169 | 169 | 170 | 169 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч / Гкал | - | 26 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 |
| 24 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | - | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 25 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 45 | 43 | 40 | 39 | 38 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт*ч / куб. м. | 1,22 | 0,53 | 0,56 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт*ч / куб. м. | 0,90 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 28 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт*ч./кв. м. | - | 1,30 | 1,27 | 1,25 | 1,20 | 1,65 | 1,62 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| V. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 29 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |